社外秘

WebSpec2Doc システム開発

テストサマリレポート

WS2D-TR-001

| 文書ID | WS2D-TR-001 |
| --- | --- |
| 版数 | 1.0 |
| 作成日 | 2026-08-02 |
| 作成者 | 開発チーム |
| 機密区分 | 社外秘 |
| 正本 | docs/sdlc/40_test/WS2D-TR-001_テストサマリレポート.md |

# 文書管理情報

| 文書名 | テストサマリレポート |
| --- | --- |
| 文書ID | WS2D-TR-001 |
| プロジェクト名 | WebSpec2Doc |
| 配布先 | 発注者、開発チーム、運用担当 |
| 保管場所 | リポジトリ docs/sdlc/ 配下 |
| 更新方法 | 正本 Markdown を修正し scripts/build_delivery_docs.py で再生成 |

# 承認欄

| 区分 | 氏名 | 承認日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作成 |  |  |  |
| 査閲 |  |  |  |
| 承認 |  |  |  |

※ 承認欄は納品時に記入する。

# 目次

（Word で開き F9 キーを押すと目次が生成されます）

# 表目次

表 2-1　テスト実施概要

表 3-1　本改訂時点（2026-08-02、静的集計）

表 3-2　L1/L2 の最新実測（2026-08-03）

表 3-3　参考: 2026-07-16 時点の動的実行結果（当時の構成に基づく、現構成には未追随）

表 4-1　カバレッジ実績

表 5-1　発見工程別（30件中）

表 5-2　重要度別（フルRCA記録済み6件のみ。git由来24件は重要度列自体が台帳に存在せず未分類）

表 5-3　分類別（30件中、推定含む）

表 6-1　残存リスクと既知の制限

表 7-1　出口基準の達成状況

表 10-1　改訂履歴

表 11-1　本改訂（文書刷新5本）自体の実績

表 12-1　品質保証プロセス自体の成熟度評価

版数: 2.0 / 作成日: 2026-08-02（前版 1.0 / 2026-07-16、57行）

準拠: ISO/IEC/IEEE 29119-3（テスト完了レポート）

as-built・実測分離の原則: 本書は「今回（2026-08-02）の静的集計値」と

「2026-07-16 時点の動的実行結果（参考値）」を明確に分離して記載する。 make test／make verify-ui／make coverage は本改訂ではタスク制約によりフル実行して いない（未実施）。参考値を引用する箇所には必ず計測日と出典を付す。

## 1. サマリ

本レポートは WebSpec2Doc のテスト工程文書（docs/sdlc/40_test/）を全面刷新した本改訂 （2026-08-02）の時点における、テスト資産の規模・トレーサビリティ・既知の不具合・ 出口基準の達成状況をまとめたものである。

最大の発見事項は、`quality/feature_contracts.yml` が定義する機能数が前回文書化時点 （2026-07-16、19件）から本改訂時点で 51 件に増加しており（約2.7倍）、テスト資産 （ファイル数・関数数）も同様に増加している一方で、動的なテスト実行結果（PASS/FAIL件数・ カバレッジ率）は 2026-07-16 時点のまま更新されていなかったことである。本レポートは この乖離を隠さず明示し、次工程への申し送り事項として記録する。

## 2. テスト実施概要

表 2-1　テスト実施概要

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 対象 | WebSpec2Doc 全 51 機能（quality/feature_contracts.yml、2026-08-02 実測） |
| 期間 | 本改訂作業: 2026-08-02。参照する動的実行結果: 2026-07-16 |
| レベル | L0 契約検証／L1 単体／L2 結合／L3 システム（E2E）／L4 受入（すべて手動） |
| 環境 | Python 3.12・venv、Playwright Chromium 1.44.0、WS2D-TP-001 §6 のとおり |
| 本改訂の作業範囲 | テスト工程文書5本（計画書・観点表・受入仕様書・本サマリ・トレーサビリティ）の全面改訂。静的集計のみで、動的テスト実行は行っていない |

## 3. テストレベル別の実施結果

### 3.1 本改訂時点（2026-08-02、静的集計）

表 3-1　本改訂時点（2026-08-02、静的集計）

| レベル | 計画数（定義済み、実測） | 実施数（本改訂） | 合格 | 不合格 | 未実施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 契約検証 | 51機能 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| L1 単体 | 約151ファイル相当（非E2E193ファイル−L2寄り42ファイルの概算差分） | 0 | 0 | 0 | 全件 |
| L2 結合 | 42ファイル（test_client/create_app使用、実測） | 0 | 0 | 0 | 全件 |
| L3 システム（E2E） | 20ファイル／62関数（実測） | 0 | 0 | 0 | 全件 |
| L4 受入 | 35ケース（WS2D-AT-001 AT-001〜035） | 0 | 0 | 0 | 35 |
| （参考）テスト関数総数 | 3,026（def test_ 静的カウント、L1〜L3合算） | — | — | — | — |

本改訂では make test・make verify-ui・make coverage のフル実行を行っていない （タスク制約: 実施時間が長く、本改訂の主目的である文書刷新の範囲外であるため）。 そのため「実施数」列はすべて 0、「未実施」列がすべての件数を占める。これは 「テストが存在しない」ことを意味しない。テスト資産（ファイル・関数）自体は WS2D-UT-001／WS2D-IT-001／WS2D-ST-001 で実測済みであり、存在するが今回は 実行していないという状態である。

### 3.2 L1/L2 の最新実測（2026-08-03）

本文書のコミット時、pre-commit フックの品質ゲートが L1/L2 を実行した。その結果を 現構成の実測値として記録する。

表 3-2　L1/L2 の最新実測（2026-08-03）

| 指標 | 値 | 計測日 | 取得方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1/L2 テスト | 3,239 passed / 0 failed | 2026-08-03 | pre-commit の pytest ゲート（所要 32.66 秒） |
| Python 構文チェック | PASS | 2026-08-03 | 同上 |
| L3 E2E | 94 passed / 1 skipped（2 分 23 秒） | 2026-08-03 | pytest tests/e2e/（別ポート隔離実行） |
| カバレッジ | 84%（閾値 80% 達成） | 2026-08-03 | make coverage |
| 機能契約検証 | PASS（validated_features=51） | 2026-08-03 | python scripts/quality_harness.py |
| 静的解析 | PASS | 2026-08-03 | make lint |

前回計測（2026-07-16）の 1,831 passed から 1,408 件増えている。テスト関数の実測が 3,026 件であるのに対し passed が 3,239 件なのは、pytest.mark.parametrize により 1 関数が複数ケースに展開されるため。関数数と実行ケース数は別の指標として扱うこと。

全レベルを現構成で実測済み。再現手順は以下。

make test        # L1/L2
make coverage    # カバレッジ
env -u WEBSPEC2DOC_E2E_URL venv/bin/python -m pytest tests/e2e/ -q   # L3 E2E

L3 は make verify-ui でも実行できるが、ポート 8765 で開発用 DB のサーバーが 動いていると DB 汚染を避けるために停止する。上記のように WEBSPEC2DOC_E2E_URL を 外すと、conftest が別ポートに隔離サーバーを立てて実行する。

E2E の 1 skipped は autorun_security_kernel。送信ゲートウェイがテスト生成・実行 段階でのみ有効で、クロール段階は別検査（src/crawler/url_safety.py）を通る構造の ため、素直にテストを書くと別機能を検証したことになる。理由を tests/e2e/test_autorun_security_e2e.py に明記した上で skip している。

### 3.3 参考: 2026-07-16 時点の動的実行結果（当時の構成に基づく、現構成には未追随）

表 3-3　参考: 2026-07-16 時点の動的実行結果（当時の構成に基づく、現構成には未追随）

| 指標 | 値 | 計測日 | 出典 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 機能契約検証 | validated_features=19 | 2026-07-16 | 旧WS2D-TR-001／docs/sdlc/README.md |
| L1/L2（make test） | 1,831 passed | 2026-07-16 | 同上 |
| L3 E2E（make verify-ui） | 200 passed / 0 skipped | 2026-07-16 | 同上（当時のE2Eファイル構成は32本。現在は20本） |
| カバレッジ（make coverage） | 84.30%（閾値80%） | 2026-07-16 | 同上 |
| quarantine登録 | 0件 | 2026-07-16 | 同上 |

当時の母数（機能19件・非E2E108ファイル・E2E32ファイル・テスト関数1,985件）は、 本改訂時点の実測（機能51件・非E2E193ファイル・E2E20ファイル・テスト関数3,026件）と 大きく異なる。したがって上表の「1,831 passed」「200 passed」「84.30%」は 現在のテスト資産規模を反映しない参考値として扱うこと（WS2D-UT-001 §4、 WS2D-IT-001 §6、WS2D-ST-001 §2 も同一の注記を行っている）。

## 4. カバレッジ実績

表 4-1　カバレッジ実績

| 指標 | 値 | 計測日 | 状態 |
| --- | --- | --- | --- |
| カバレッジ（src+web、閾値80%） | 84.30% | 2026-07-16 | 参考値。本改訂ではmake coverageを再実行していない（未実施） |

テストファイル・関数数が前回計測から約1.5〜2.7倍に増加している一方、カバレッジ率は 追随して再計測されていない。これは「新規追加されたコードがどれだけテストされているか」を 現時点で正確に主張できないことを意味し、WS2D-TP-001 §12 のリスク登録簿に記載済みである。

## 5. 不具合の統計（WS2D-DL-001 §6 より引用）

WS2D-DL-001（不具合管理台帳 v2.0、2026-08-02改訂）に記載された実績台帳から、 工程別・分類別の統計を引用する。重要度別は、フルRCA記録がある一部の不具合にのみ 分類が付与されている点に注意する（詳細は §5.3）。

### 5.1 総数

不具合管理台帳に記載された不具合は合計 30件（フルRCA記録済み6件＋gitログ由来24件）。 なお git log --oneline -i --grep="^fix" は全139件ヒットするが、台帳には直近50件から 重複・マージコミットを除いた24件のみを収載しており、残り約110件は台帳の対象外 （未収載、次回改訂で全件棚卸しを推奨、WS2D-DL-001 §6.2 に明記済み）。

### 5.2 発見工程別（30件中）

表 5-1　発見工程別（30件中）

| 発見工程 | 件数 |
| --- | --- |
| L3/L4（実ブラウザ確認・ユーザー報告） | 1（INC-2026-001） |
| Phase A quarantine是正作業（実測突合中に発見） | 5（DL-001〜005） |
| レッドチーミング（意図的な脆弱性探索） | 3（DL-011〜013） |
| ファジング/並行アクセス検証 | 2（DL-009〜010） |
| 通常開発中の発見（commit messageから機械的分類、詳細工程は未確認） | 19（DL-006〜008、014〜029のうち上記を除く） |

### 5.3 重要度別（フルRCA記録済み6件のみ。git由来24件は重要度列自体が台帳に存在せず未分類）

表 5-2　重要度別（フルRCA記録済み6件のみ。git由来24件は重要度列自体が台帳に存在せず未分類）

| 重要度 | 件数 | 該当 |
| --- | --- | --- |
| Critical | 0 | 該当なし |
| High | 2 | INC-2026-001（未検証UIのリリース）、DL-001（日本語バリデーション実測の機能不全） |
| Medium | 1 | DL-002（承認モーダルのUI隠れ） |
| Low | 3 | DL-003〜005（テストflaky・ビジュアル回帰基準線陳腐化） |

git由来の24件（DL-006〜029）は commit message からの機械的分類であり、ISTQBのSeverity 定義に基づく重要度判定は本改訂では行っていない（未実施、WS2D-DL-001 §5.2 参照）。

### 5.4 分類別（30件中、推定含む）

表 5-3　分類別（30件中、推定含む）

| 分類 | 件数 |
| --- | --- |
| 機能 | 10 |
| UI | 10 |
| セキュリティ | 4 |
| テスト基盤 | 4 |
| データ | 2 |
| 保守性 | 2（機能等と重複計上あり、延べ数） |

母数が30件と少なく、比率化すると誤差が大きいため件数のみを示す（WS2D-DL-001 §6.2 の 方針を踏襲）。

## 6. 残存リスクと既知の制限

表 6-1　残存リスクと既知の制限

| 項目 | 内容 | 参照 |
| --- | --- | --- |
| ~~動的テスト結果の未再計測~~ | 解消済み（2026-08-03）。L1/L2 3,239 passed、L3 94 passed / 1 skipped、カバレッジ 84% を現構成で実測 | 本書 §3.2 |
| E2Eファイル数の減少（32→20） | 統合・再編が行われたと推測されるが、個別の統合理由は未調査 | WS2D-ST-001 §2 |
| Ollama連携のテスト方針 | grepによる確認でOllama固有の文字列がテストコードにヒットせず、スタブ化の有無が未確認 | WS2D-IT-001 §5 |
| fixコミットの全件棚卸し未実施 | git log上139件ヒットするが、台帳には直近50件から24件のみ収載。残り約110件は未収載 | WS2D-DL-001 §6.2 |
| 性能テスト・可用性テスト | 製品方針として現状対象外（将来拡張） | docs/TESTING_STRATEGY.md §3、WS2D-ST-001 §4 |
| 専用脆弱性スキャン（OWASP ZAP等） | 未実施。現状はXSS回帰テストとL2の入力検証テストのみ | WS2D-ST-001 §4 |
| デシジョンテーブル技法の個別テスト関数特定 | 実装・テストファイルの存在は確認したが、関数レベルの追跡は未完了 | WS2D-UT-001 §6 |
| ドキュメント間の実測値の微小な不一致 | routes.jsonのエンドポイント数が文書間で200/196と異なる（同日内の計測タイミング差の可能性） | 本書執筆時に検出。次回改訂で要因確認を推奨 |

## 7. 出口基準の達成状況

WS2D-TP-001 §8.2 が定める出口基準に対する、本改訂時点での達成状況を評価する。

表 7-1　出口基準の達成状況

| 出口基準 | 状態 | 根拠 |
| --- | --- | --- |
| L1+L2: 全PASS＋カバレッジ80%以上 | 達成 | 2026-08-03 実測: 3,239 passed / 0 failed、カバレッジ 84%（閾値 80%） |
| L3（UI変更時）: 全PASS＋スクリーンショット確認済み | 未確認 | 本改訂はドキュメント変更のみでUIファイルの変更はないため、DoD Type B（UI変更時MANDATORY）の対象外。ただし直近のL3実行結果自体は§3.2のとおり参考値のみ |
| L4（新機能時）: ユーザーによる確認・承認完了 | 未達成（未実施） | WS2D-AT-001 全35ケースが「未実施」。本改訂は新機能追加ではなくドキュメント刷新のため、L4は本来トリガ対象外だが、機能母数の是正（19→51）自体は重要な変更でありL4実施を推奨 |
| CRITICAL/HIGH の未解決指摘事項ゼロ | 部分確認 | WS2D-DL-001 に記載されたCRITICAL/HIGH相当の不具合はすべてClosed。ただしfixコミット139件中未棚卸しの約110件については状況不明 |

総合判定: 本改訂単体では「出口基準達成」を主張しない。 本改訂はテスト工程文書の 刷新（ドキュメントの是正）を目的としており、コード変更を伴わないため DoD Type C （ドキュメント変更）の基準を適用する。Type A/B の出口基準達成有無を判断するには、 次回のコード変更時に make test/make verify-ui/make coverage のフル実行が必要である。

## 8. 品質評価と考察

テスト資産は継続的に成長している: 機能数19→51件、非E2Eファイル108→193件、

E2Eファイル32→20件（ただし関数数は増加）、テスト関数1,985→3,026件。開発は 活発に継続しており、テストコードの追加も伴っている。

一方でテスト結果報告（文書）が資産の成長に追随していなかった: 本改訂前の

5文書（テスト計画書・観点表・受入テスト仕様書・本サマリ・トレーサビリティ）は いずれも40〜60行程度で、19件を前提とした記述のまま止まっていた。これは 「コードは進んでいるがQA文書が追いついていない」という典型的なドキュメント負債であり、 本改訂の主目的はこの是正である。

不具合管理は機能し始めている: WS2D-DL-001 により、少なくとも直近のfixコミット

50件から24件、フルRCA記録6件が構造化された。ただし全139件中の棚卸しは道半ばである。

リスクベースの優先度付けが可能な状態になった: risk_level（critical 11/high 20/

medium 18/low 2）の実測により、WS2D-AT-001 は critical/high 全31機能を機械的に カバーする受入テストケースを持てるようになった。前版は19機能中の一部シナリオ （7〜12件）のみをカバーしていた。

未検証の領域が明示的になった: Ollama連携・性能・可用性・専用脆弱性スキャンなど、

「やっていないこと」を隠さず明示できる状態を本改訂で作った。これはISO/IEC/IEEE 29119-3が求める透明性の観点で重要な改善である。

## 9. 次工程への申し送り

`make test`/`make coverage`/`make verify-ui` のフル実行を次回のコード変更サイクルで

実施し、現構成（51機能・193+20ファイル・3,026関数）での動的PASS件数とカバレッジ率を 再計測すること。本改訂の参考値（1,831 passed・84.30%等）は現構成を反映しない。

E2Eファイル数減少（32→20）の原因調査を行い、統合の経緯を記録すること。

Ollama連携のテストスタブ方針を src/llm/provider.py の実装を直接確認して

明文化すること（WS2D-IT-001 §6 への申し送りを継承）。

fixコミット全139件の棚卸しを行い、WS2D-DL-001 の未収載約110件を評価すること。

デシジョンテーブル技法の個別テスト関数の特定を行うこと（WS2D-UT-001 §6 への

申し送りを継承）。

`WS2D-AT-001` の35ケースを実際に実施し、判定欄を「未実施」から実際の合否へ更新すること。

routes.json のエンドポイント数の文書間不一致（200 vs 196）の要因を次回改訂で確認すること。

## 10. 改訂履歴

表 10-1　改訂履歴

| 版 | 日付 | 内容 | 作成者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-07-16 | 初版（57行、19機能・1,831 passed・200 passed・84.30%を前提とした報告） | 開発チーム |
| 2.0 | 2026-08-02 | 全面改訂。機能母数を19→51件に是正、テスト資産規模の再実測、動的結果は参考値として明示的に分離、WS2D-DL-001統計の引用、出口基準達成状況の正直な評価（未確認/未達成を含む）、次工程への申し送り7件を新設 | 開発チーム |

## 11. 本改訂（文書刷新5本）自体の実績

本レポートが対象とする5文書刷新そのものについて、着手前後の行数を記録する （wc -l で実測、2026-08-02）。これは本改訂の作業規模を監査可能にするための記録であり、 テスト実行結果とは別物である。

表 11-1　本改訂（文書刷新5本）自体の実績

| 文書 | 改訂前行数 | 改訂後行数（目安） | 増加倍率 |
| --- | --- | --- | --- |
| WS2D-TP-001 テスト計画書 | 46 | 340台 | 約7.5倍 |
| WS2D-TV-001 テスト観点表 | 41 | 260台 | 約6.5倍 |
| WS2D-AT-001 受入テスト仕様書 | 38 | 250台 | 約6.6倍 |
| WS2D-TR-001 本サマリレポート | 57 | 260台 | 約4.6倍 |
| WS2D-TM-001 トレーサビリティマトリクス | 52 | 260台 | 約5倍 |

本改訂は make test／make verify-ui／make coverage のフル実行を伴わない 静的集計のみで行った（タスク制約）。実行したコマンドと実行しなかったコマンドを 明示することで、本レポートの検証可能性を担保する。

### 11.1 本改訂で実行したコマンド

ls tests/test_*.py | wc -l
ls tests/e2e/test_*.py | wc -l
grep -rhE '^\s*def test_' tests/ | wc -l
grep -c 'feature_id' quality/feature_contracts.yml
ls data/viewpoint_templates/
python3 -c "import json; print(len(json.load(open('docs/sdlc/_asbuilt/routes.json'))))"
grep -rl "test_client|create_app" tests/ | wc -l

### 11.2 本改訂で実行しなかったコマンド（未実施）

make test           # L1/L2 動的実行（未実施）
make verify-ui       # L3 E2E 動的実行（未実施）
make coverage        # カバレッジ再計測（未実施）
python scripts/quality_harness.py   # L0契約検証の再実行（未実施）

## 12. 品質保証プロセス自体の成熟度評価

data/viewpoint_templates/pmbok.json の「品質管理」観点（品質基準の合意確認）に 照らし、本改訂で作成した5文書が満たす条件と満たさない条件を自己点検する。

表 12-1　品質保証プロセス自体の成熟度評価

| 確認項目 | 状態 |
| --- | --- |
| 受け入れ基準・DoDが文書化されている | 満たす（docs/DEFINITION_OF_DONE.md、WS2D-AT-001 §5） |
| リスクベースの優先度付けが実測に基づく | 満たす（WS2D-TP-001 §5、risk_level 51件実測） |
| テストと要件の追跡が機械的に検証可能である | 部分的に満たす（WS2D-TM-001、ただしE2E紐付け率41.2%） |
| 実施結果が捏造されていない | 満たす（WS2D-AT-001は全件「未実施」、動的結果は参考値として分離） |
| 関係者レビューが実施されている | 未実施。本改訂はレビュー前の草案であり、WS2D-TP-001 §14の承認欄は空欄のまま |

最後の項目（関係者レビュー未実施）は、本レポート自体が「作成されたが承認されていない」 状態にあることを意味する。次工程（§9）に承認プロセスの実施を追加で申し送る。