社外秘

WebSpec2Doc システム開発

移行計画書

WS2D-MG-001

| 文書ID | WS2D-MG-001 |
| --- | --- |
| 版数 | 1.0 |
| 作成日 | 2026-08-02 |
| 作成者 | 開発チーム |
| 機密区分 | 社外秘 |
| 正本 | docs/sdlc/50_operation/WS2D-MG-001_移行計画書.md |

# 文書管理情報

| 文書名 | 移行計画書 |
| --- | --- |
| 文書ID | WS2D-MG-001 |
| プロジェクト名 | WebSpec2Doc |
| 配布先 | 発注者、開発チーム、運用担当 |
| 保管場所 | リポジトリ docs/sdlc/ 配下 |
| 更新方法 | 正本 Markdown を修正し scripts/build_delivery_docs.py で再生成 |

# 承認欄

| 区分 | 氏名 | 承認日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作成 |  |  |  |
| 査閲 |  |  |  |
| 承認 |  |  |  |

※ 承認欄は納品時に記入する。

# 目次

（Word で開き F9 キーを押すと目次が生成されます）

# 表目次

表 3-1　移行対象データの一覧

表 5-1　移行スケジュールと作業項目（WBS）

表 6-1　移行体制と役割分担

表 10-1　移行リスクと対策

表 12-1　移行に伴う利用者への周知計画

表 13-1　移行判定基準の確認コマンド一覧

表 14-1　改訂履歴

文書ID: WS2D-MG-001

版数: 1.0 / 作成日: 2026-08-02 / 最終更新: 2026-08-02

対象読者: 導入プロジェクトの体制構築を行うPM/PMO、移行作業を実施する運用担当者、受け入れ判定を行う発注者側責任者

関連文書: WS2D-MG-002_移行手順書.md（本計画に対応する実行手順）、WS2D-EN-001_環境構築手順書.md（新規構築の前提・環境変数一覧）、WS2D-OP-001_運用手順書.md（バックアップ・リストア、データ保持・削除）、WS2D-CM-001_構成管理計画書.md（変更管理・ベースライン管理）、WS2D-TS-001_障害対応手順書.md（切り戻し後の障害切り分け）、docs/OPERATIONS_BACKUP.md（バックアップ／リストア手順の原典）

────────────────────────────────────────

## 1. 移行の目的と対象範囲

### 1.1 目的

本書は WebSpec2Doc を導入・移設する際に必要な移行計画を定める。目的は次の2点である。

データ（認証情報、テナント設定、テスト観点、クロール結果等）を欠落・破損なく新環境へ引き継ぐこと。

移行に伴う業務停止時間とリスクを事前に見積もり、判定基準と切り戻し手段を用意しておくこと。

### 1.2 前提：本製品は「新規導入」が主目的である

WebSpec2Doc には、本製品自身の旧バージョン（別製品・別システムからの置き換え）は存在しない。したがって本書が扱う「移行」は、原則として次のシナリオAを主として想定する。

シナリオA（新規導入・主）: 発注先の環境に WebSpec2Doc を初めて構築する。既存システムからのデータ引き継ぎは発生しない。環境構築そのものは WS2D-EN-001_環境構築手順書.md が正であり、本書はその前段階（既存の開発機・検証機で作成済みのデータを納品環境へ引き継ぐ場合）を対象とする。

シナリオB（環境間移行・将来発生し得る想定）: 稼働開始後の機器更改、拠点移設、ホストPCの交換等により、稼働中の WebSpec2Doc を別のPCへ移す場合。本製品はステートを SQLite ファイルとローカルファイルシステムに保持するため、クラウド間の「移行」ではなく、ローカルデータの引っ越しが実体になる。

以降の章はシナリオA・Bの両方に適用できる形で記述する。ただし体制・スケジュールはシナリオBを主眼に置いて詳細化している（シナリオAは実データが無い＝移行対象データ表の大半が「無し」になるだけで、手順自体は同じ枠組みが使える）。

### 1.3 対象範囲

対象: instance/（認証DB・テナント設定・保持設定・監査ログ）、output/（クロール結果・レポート・スナップショット）、data/（観点テンプレート等の初期データでカスタマイズがある場合）、.env（環境変数）、アプリケーションコード一式（Gitリポジトリ）。

対象外（本書のスコープ外）: クラウド環境への移行、Dockerコンテナ化。本製品はPC専用・Docker不使用が方針であり、クラウド前提・コンテナ前提の移行手順は本書では扱わない。

対象外: 複数の独立した WebSpec2Doc インスタンスが持つデータの統合（マージ）。データ構造上、複数インスタンス間のテナントID・観点セットIDの衝突を解消する仕組みは実装されていないため、統合が必要な場合は本書の範囲外とし個別に設計する。

────────────────────────────────────────

## 2. 移行方式

### 2.1 採用する方式：一括移行（停止・コピー・起動）

WebSpec2Doc は SQLite（auth.db / viewpoints.db）とローカルファイルをステートとして持つデスクトップ運用のFlaskアプリケーションである。docs/OPERATIONS_BACKUP.md が明記するとおり「稼働中のコピーは行わない」ことが既存運用の大原則であり、本移行計画もこれを踏襲する。

移行元プロセスを停止する。

instance/ と output/ を対で新環境へコピーする。

新環境で整合性を確認してから起動する。

判定基準を満たせば移行元を廃止、満たさなければ切り戻す。

### 2.2 段階移行を採用しない理由

対象データが分散データベースではなく単一ファイルのSQLiteであるため、段階的な部分移行（テーブル単位等）はかえって整合性検証を複雑にする。

クロール結果（output/{domain}/）はドメイン単位で独立しているため技術的には段階移行も可能だが、instance/auth.db のセッション・テナント情報は全体で1つであり、認証まわりだけ先行させると「一部のドメインだけ新環境にある」中途半端な状態が生まれる。一括のほうが判定を単純にできる。

### 2.3 並行稼働を採用しない理由

待受ポートは既定で 8765 固定（WEBSPEC2DOC_PORT で変更可能ではあるが）。同一データのコピーに対して新旧2プロセスを同時稼働させると、SQLiteへの書き込み（クロール実行、監査ログ追記、保持ポリシーGC）が両プロセスから非同期に発生し、どちらが正かを判断できなくなる。

アプリケーション内のジョブ排他制御はプロセス内スレッドセーフのみを担保しており（docs/DEVELOPMENT.md ロードマップの「スレッドセーフ」もプロセス内対応の意味）、プロセス間排他は実装されていない。

以上より、新旧の並行稼働は採用せず、判定基準を満たすまでの間は移行元を停止したまま保持し、判定NGの場合のみ移行元を再起動する運用とする。

────────────────────────────────────────

## 3. 移行対象データの一覧

出典: docs/OPERATIONS_BACKUP.md、docs/sdlc/50_operation/WS2D-OP-001_運用手順書.md §5〜6、docs/sdlc/_asbuilt/schema.sql、web/services/retention.py、実機 instance/ output/ data/ の実測（2026-08-02時点）。

表 3-1　移行対象データの一覧

| # | 対象 | 実体パス | 移行要否 | 移行方法 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 認証DB | instance/auth.db | 要 | ファイルコピー＋PRAGMA integrity_check | users/tenants/memberships/auth_sessions/api_tokens/audit_log を格納 |
| 2 | 認証DBのWAL/SHM | instance/auth.db-wal / -shm | 要（チェックポイント後） | 停止前に PRAGMA wal_checkpoint(TRUNCATE) を実行し本体へ統合 | 停止後はサイズ0が期待値 |
| 3 | 観点DB | instance/viewpoints.db | 要 | ファイルコピー＋PRAGMA integrity_check | viewpoint_sets/versions/items/assignments/proposals |
| 4 | 観点DBのWAL/SHM | instance/viewpoints.db-shm / -wal | 要（チェックポイント後） | 同上 | 同上 |
| 5 | 観点DBの世代バックアップ | instance/viewpoints.db.bak-* | 任意 | 容量都合で移行しなくてもよい | 運用中に作成された退避コピー |
| 6 | E2E専用DB | instance/auth.e2e.db / instance/viewpoints.e2e.db | 不要 | 除外 | テスト実行時にのみ使用、本番データではない |
| 7 | 認証補助ディレクトリ | instance/auth/ | 要検討 | ディレクトリごとコピー | 用途の詳細は本書時点で未確認。除外せず丸ごと運ぶことを推奨 |
| 8 | テナント別設定 | instance/tenants/<tenant>/（retention.json 等） | 要 | ディレクトリごとコピー | テナント別の保持ポリシー等 |
| 9 | セッション署名鍵 | instance/secret_key（0600） | 要決定 | 引き継ぐ場合は安全な経路で転送、再生成する場合は全ユーザー再ログインが発生 | 実値を平文でバックアップアーカイブ外に置かない |
| 10 | 管理監査ログ | instance/admin_audit.jsonl | 要 | ファイルコピー（append-only） | 監査証跡として継続性が必要 |
| 11 | テスト設計設定 | instance/test_design_settings.json | 要 | ファイルコピー |  |
| 12 | グローバル保持ポリシー | instance/retention.json | 要（存在する場合） | ファイルコピー | 無い場合は既定のunlimitedにフォールバックする仕様（load_retention_policy） |
| 13 | クロール成果物 | output/{domain}/（screens.md/forms.md/report.html/spec.xlsx/snapshots/screenshots等） | 要 | ドメイン単位でディレクトリごとコピー（rsync -av推奨） | 保持ポリシーGCの単位でもある |
| 14 | AutoRunのnpm環境 | output/.playwright_env/ | 不要 | 移行先で初回AutoRun実行時に再生成 | キャッシュであり移行時間短縮のため除外を推奨 |
| 15 | 利用実績ログ | output/llm_activity.jsonl / output/usage_log.jsonl | 任意 | 監査・分析要件があれば移行 | ROIダッシュボード(/usage)の入力 |
| 16 | 環境変数 | .env | 要（値は別経路） | 通常のアーカイブに含めず、秘密情報管理手順に従い転送 | APIキー・SSOクライアントシークレット等を含む |
| 17 | 観点初期データ | data/*.json（viewpoint_blueprints*.json 等）・data/viewpoint_templates/・data/qa_viewpoints_summary.csv | 要検討 | カスタマイズが無ければ新環境でGit経由の初期データをそのまま使用可、カスタマイズ済みなら移行 | リポジトリ同梱データとの差分有無を事前確認 |
| 18 | アプリケーションコード | リポジトリ一式 | 要（Git） | git clone / git pull | 個別ファイルコピー不要。移行元と移行先のコミットを一致させる（§4参照） |
| 19 | Python仮想環境 | venv/、.runtime/ms-playwright/ | 不要 | 移行先で make setup / make setup-runtime により再構築 | 環境依存の生成物のためコピーで持ち込まない |

────────────────────────────────────────

## 4. 移行環境と前提条件

OS: macOS（WS2D-EN-001_環境構築手順書.md §1.1で確認済み）。Windows/Linuxでの構築・動作は未検証であり、本移行計画もmacOS間の移行を前提とする。

PC専用・Docker不使用: 本製品の方針としてモバイル・タブレット対応、クラウド前提・コンテナ前提の運用は行わない。移行先も物理PCまたは社内PC相当の環境であることを前提とする。

Python: 3.12系（pyproject.toml の target-version = "py312" に準拠）。移行先にも同バージョン系のインストールが必要。

コードバージョンの一致: 移行元と移行先で同一のGitコミット（またはタグ）のアプリケーションコードを使用すること。docs/sdlc/_asbuilt/schema.sql が示すDBスキーマはコードのマイグレーション処理に紐づくため、異なるコードバージョン間でDBファイルだけをコピーすると、スキーマ不一致（列の過不足）により起動時エラーとなるリスクがある。

ディスク容量: 移行前に du -sh output instance を実行し、コピー先に同等以上の空き容量があることを確認する。具体的な必要GB数は環境依存であり本書では固定値を示さない（WS2D-EN-001 §1.4も同様に未検証としている）。

ネットワーク: 移行先で初回 make setup を行う場合、PyPI・Playwrightブラウザ配布元への到達性が必要（WS2D-EN-001 §1.5）。AutoRunを利用する場合はnpmレジストリへの到達性も必要。

ポート: 既定 8765。移行先で他プロセスが同ポートを使用していないことを事前に確認する（lsof -i :8765）。

既存ホストとの共存: 移行先PCに旧環境や他のWebSpec2Docインスタンスが既に存在する場合、ポート・instance/パスの衝突を避けるため、WEBSPEC2DOC_PORTや配置ディレクトリを分離すること。

バックアップの往復確認: 移行先へのコピー完了後、コピー元を消去する前に必ずshasum等でハッシュ照合を行い、転送中の破損が無いことを確認する。

既存の類似運用の参照: 環境構築そのものの前提条件・トラブルシューティングはWS2D-EN-001_環境構築手順書.mdに既存の記載があり、本書はそれを重複させず参照する。

────────────────────────────────────────

## 5. 移行スケジュールと作業項目（WBS）

日付・時刻は導入プロジェクトごとに確定するため、本書では相対日程（フェーズ順序と目安所要時間）のみを示す。確定スケジュールは移行実施計画の合意時点で別途定める（要決定）。

表 5-1　移行スケジュールと作業項目（WBS）

| フェーズ | # | 作業項目 | 成果物・完了基準 | 目安所要時間 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 準備 | W-01 | 移行体制の確定（§6） | 役割分担表の合意 | 要決定 | 要決定 |
| 準備 | W-02 | 移行対象データの棚卸し（§3の表を実データで埋める） | 対象データ一覧の実測値記入 | 0.5日 | 要決定 |
| 準備 | W-03 | 移行先環境の構築（WS2D-EN-001準拠） | make doctor 完走 | 0.5〜1日 | 要決定 |
| 準備 | W-04 | 移行判定基準・切り戻し基準の合意（§7,8） | 合意記録 | 0.5日 | 要決定 |
| リハーサル | W-05 | 隔離環境でのリハーサル実施（§9） | リハーサル記録（所要時間実測） | 0.5〜1日 | 要決定 |
| リハーサル | W-06 | リハーサル結果のレビューと手順修正 | 手順書（WS2D-MG-002）の改訂 | 0.5日 | 要決定 |
| 本移行 | W-07 | 移行元プロセス停止・最終バックアップ取得 | バックアップアーカイブ＋チェックサム | 実測（リハーサル値を参考） | 要決定 |
| 本移行 | W-08 | データ移行実施（WS2D-MG-002 §2実施） | コピー完了・整合性チェックOK | 実測 | 要決定 |
| 本移行 | W-09 | 環境設定移行（WS2D-MG-002 §3実施） | .env・環境変数の設定完了 | 実測 | 要決定 |
| 確認 | W-10 | 移行後動作確認（WS2D-MG-002 §4、最低15項目） | チェックリスト全項目OK | 実測 | 要決定 |
| 確認 | W-11 | 移行判定（§7の基準に照合） | 判定結果の記録 | 0.5日以内 | 要決定 |
| 切り戻し判断 | W-12 | 判定NGの場合のみ切り戻し実施（WS2D-MG-002 §5） | 旧環境の復旧確認 | 実測 | 要決定 |
| 完了 | W-13 | 移行元の廃止（判定OKの場合のみ、一定の観察期間後） | 廃止記録 | 要決定（観察期間も要決定） | 要決定 |

────────────────────────────────────────

## 6. 移行体制と役割分担

本リポジトリには移行専任の体制・氏名は定義されていない。以下は必要な役割の要求定義であり、実際の氏名・所属は導入プロジェクトごとに要決定とする。

各役割は兼任を妨げないが、移行責任者と発注者側責任者は利益相反を避けるため別人であることが望ましい。役割ごとの責務は下表のとおりで、氏名・所属は導入プロジェクト側で個別に確定する。

表 6-1　移行体制と役割分担

| 役割 | 責務 | 想定人数 | 担当者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移行責任者 | 移行方式の最終決定、判定基準の承認、切り戻し可否の意思決定 | 1名 | 要決定 |
| 移行実施担当 | WS2D-MG-002 の手順実行、コマンド実行、記録シート記入 | 1〜2名 | 要決定 |
| 動作確認担当 | 移行後チェックリストの実施、機能面での合否判断 | 1名以上 | 要決定 |
| 発注者側責任者 | 移行判定への立ち会い、受け入れ可否の最終承認 | 1名 | 要決定 |
| エスカレーション先 | 想定外の障害発生時の技術的判断 | 要決定 | 要決定（WS2D-TS-001の体制と整合させる） |

体制が未確定のまま本移行を実施することは推奨しない。少なくとも移行責任者・実施担当・判定者の3役割は、W-01（§5）の時点で確定させること。体制図の合意は、WS2D-MG-002§7のエスカレーション経路の確定とあわせて行うことを推奨する。

────────────────────────────────────────

## 7. 移行判定基準

### 7.1 成功基準（すべて満たすこと）

WS2D-MG-002 §4 の動作確認チェックリスト（最低15項目）が全てOK。

instance/auth.db instance/viewpoints.db に対する移行先での PRAGMA integrity_check が ok を返す。

移行元と移行先で output/{domain}/ のドメイン数・最新スナップショット件数が一致する（WS2D-OP-001 §5.3の復旧確認チェックリストと同一観点）。

管理者アカウントでログインでき、既存のワークスペース・メンバー・ロールが移行元と一致する。

保持ポリシー（グローバル／テナント別）・スケジュール設定・通知設定が移行元と一致する。

管理監査ログが欠落なく閲覧できる。

### 7.2 中止基準（いずれか1つでも該当したら移行を中止し切り戻しを検討する）

PRAGMA integrity_check が ok 以外を返す（DB破損）。

移行先でのアプリケーション起動が失敗し、make doctor で解消できない環境不一致がある。

認証DBの復元後、管理者アカウントで一人もログインできない（ロックアウト）。

データ移行中に予定した停止時間枠を大幅に超過し、業務影響が許容範囲を超える（許容範囲は要決定）。

セッション署名鍵（secret_key）の扱いを誤り、全ユーザーのセッションが不整合な状態になった場合。

────────────────────────────────────────

## 8. 切り戻し（ロールバック）計画

切り戻しの対象・判断者・所要時間・実行手順は次のとおりとする。詳細な実行コマンドはWS2D-MG-002_移行手順書.md§5に記載する（本書は方針、WS2D-MG-002は実行手順という役割分担）。

戻す範囲: instance/とoutput/を移行前バックアップの状態に戻す。アプリケーションコード自体は移行によって変更されないため（コードはGit管理下で別途デプロイされる）、切り戻しは実質的にデータのみが対象になる。

戻さないもの: venv/・.runtime/ms-playwright/等の環境依存生成物は切り戻し対象に含めない（make setup等で再構築する前提のため）。

判断者: 移行責任者（§6）。発注者側責任者と合意の上で決定する。単独判断ではなく合意形成を必須とする。

所要時間: 本書時点では未計測。docs/OPERATIONS_BACKUP.mdのリストア手順に基づけば、主工程はtar展開・ファイル入れ替え・起動確認であり、所要時間はデータサイズに比例すると推定される。リハーサル（§9）で実測し、本書およびWS2D-MG-002の記録シートへ反映すること。

切り戻し後の確認: WS2D-OP-001§5.3の復旧確認チェックリストを実施し、旧環境が移行前と同じ状態で動作することを確認する。

切り戻しが不可能になるケース: 移行後に新規クロールや設定変更等で新しいデータを生成すると、切り戻し時にそのデータは失われる。したがって切り戻しの意思決定は「移行後に新規データを生成する前」に行うことが望ましい。

切り戻し後の対外連絡: 切り戻しを実施した場合、WS2D-MG-002§7のエスカレーション経路に従い、発注者側責任者まで結果を報告する。

切り戻しのリハーサル: 本移行の前に、リハーサル環境（§9）で最低1回、実際に切り戻し手順を実行し所要時間と手順の実行可能性を確認しておくことを強く推奨する。

────────────────────────────────────────

## 9. リハーサルの実施計画

目的: 本番移行前に手順の実行可能性と所要時間を実測し、WS2D-MG-002 の手順および本書の所要時間欄（未計測箇所）を実測値で更新する。

環境: 本番環境に影響を与えないよう、別ディレクトリへリポジトリを複製し、WEBSPEC2DOC_PORT を既定と異なるポートに設定して起動する（例: WEBSPEC2DOC_PORT=8766）。本番の instance/ output/ は複製（コピー）を使用し、原本には触れない。

実施項目:

バックアップ取得の所要時間計測。

データ移行手順（DB整合性確認・ファイルコピー）の所要時間計測とエラー有無の確認。

環境設定移行手順の実施可否確認。

動作確認チェックリスト（WS2D-MG-002 §4）の全項目実施。

切り戻し手順の実施可否確認（リハーサル環境で実際に1回切り戻しを実施することを推奨）。

判定: リハーサルで発見した問題は全て本移行前に手順書へ反映する。リハーサルを実施せずに本移行へ進むことは推奨しない。

記録: リハーサルの実施結果は WS2D-MG-002 §6 の記録シートと同じ様式で別途保管する（本移行の記録と混同しない）。

────────────────────────────────────────

## 10. 移行リスクと対策

表 10-1　移行リスクと対策

| # | リスク | 影響 | 発生可能性 | 対策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WALファイル未チェックポイントのままコピーし、移行先でDBが不整合 | 高（ログイン不可・観点データ欠落） | 中 | WS2D-MG-002 §2の手順で停止前にwal_checkpoint(TRUNCATE)を必ず実施し、コピー後にintegrity_checkで確認する |
| 2 | secret_key を引き継がず再生成し、既存セッション・APIトークンの前提が変わる | 中（ユーザーの再ログインが必要になる程度、データ消失ではない） | 中 | 事前に引き継ぐか再生成するかを§3項番9で決定し、利用者へ周知してから移行する |
| 3 | .env を通常のバックアップアーカイブに含めて秘密情報が漏洩する | 高 | 低〜中 | docs/OPERATIONS_BACKUP.mdの方針どおり.envは別経路で扱い、アーカイブには含めない |
| 4 | 移行先のディスク容量不足でコピーが途中で失敗する | 中 | 中 | 事前にdu -sh output instanceで容量を確認し、移行先に同等以上の空きを確保する |
| 5 | Python/Node.jsのバージョン不一致により移行先で起動失敗 | 中 | 低 | WS2D-EN-001の前提バージョンに従いmake doctorで事前診断する |
| 6 | pre-commit hookの再インストール漏れにより、移行後の開発で品質ゲートが機能しない | 低（データ移行そのものには影響しないが、以降の開発品質が低下） | 中 | WS2D-MG-002の確認項目にmake setup-hooks実施確認を含める |
| 7 | テナント別retention.jsonの移行漏れにより、保持ポリシーが意図せず既定値（unlimited）にフォールバックする | 中（想定より容量が増加し続ける） | 中 | load_retention_policyは設定欠落時に安全側unlimitedを返す仕様のため即座のデータ消失事故は起きないが、移行後に容量が想定と乖離しないか確認チェックリストで突合する |
| 8 | 大容量のoutput/{domain}/screenshots等のコピーに時間がかかり、停止時間枠を超過する | 中 | 中 | リハーサル（§9）で所要時間を実測し、本移行の停止時間枠に反映する |
| 9 | 複数テナントのデータが移行先で混在・取り違えられる | 高 | 低 | テナントディレクトリ（instance/tenants/<tenant>/）単位でコピー元と先を突合し、移行後に管理コンソールでテナント一覧を確認する |

────────────────────────────────────────

## 11. 移行後の確認項目チェックリスト

詳細な実行手順・コマンドは WS2D-MG-002_移行手順書.md §4 を正とする。本書では判定に用いる観点のみを列挙する。

[ ] 管理者がログインできる

[ ] 期待するワークスペース・メンバー・ロールが表示される

[ ] サイト（ドメイン）数と最新スナップショット件数が移行元と一致する

[ ] 任意のレポート（report.html）が開ける

[ ] 保持ポリシー（グローバル／テナント別）が移行元と一致する

[ ] スケジュール・通知設定が移行元と一致する

[ ] 管理監査ログ（admin_audit.jsonl由来）を閲覧できる

[ ] APIトークンの一覧が確認でき、必要な失効・再発行ができる

[ ] 次回のスケジュール実行が成功する

[ ] curl http://127.0.0.1:8765/metrics が200を返す

[ ] make doctor が警告なく完了する

[ ] pre-commit hookが再インストールされている（make setup-hooks）

────────────────────────────────────────

## 12. 移行に伴う利用者への周知計画

移行に伴うシステム停止・データ切替は利用者の業務に影響するため、事前の周知が必要である。本書時点で正式な周知チャネル・文面テンプレートは定義されていない（要決定）。最低限、次のタイミングと内容を周知すること。

表 12-1　移行に伴う利用者への周知計画

| # | タイミング | 周知内容 | 周知先 | 手段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移行実施の1週間前を目安 | 移行日時、想定停止時間、業務への影響範囲 | 全利用者 | 要決定（メール／社内掲示板等） |
| 2 | 移行実施の前日 | 最終確認、停止開始予定時刻のリマインド | 全利用者 | 要決定 |
| 3 | 停止開始時 | 停止した旨、復旧見込み時刻 | 全利用者 | 要決定 |
| 4 | 移行判定OK後（§7） | 復旧完了、新環境での注意事項（再ログイン要否等） | 全利用者 | 要決定 |
| 5 | 切り戻し実施時 | 切り戻しの理由、旧環境への復旧完了 | 全利用者・発注者側責任者 | 要決定 |

周知文面・チャネルの具体化は、移行体制（§6）確定後に移行責任者が用意する。 特にsecret_keyを再生成する場合（§3項番9）は、全ユーザーの再ログインが必要になる旨を必ず事前周知すること。 APIトークンを利用する外部連携がある場合は、トークンの失効・再発行が発生し得る旨もあわせて周知する。

────────────────────────────────────────

## 13. 移行判定基準の確認コマンド一覧

§7の判定基準を実際に確認するためのコマンドを一覧化する。実行結果はWS2D-MG-002§6の記録シートに転記する。 本節はWS2D-MG-002_移行手順書.md§4の動作確認手順と一部重複するが、本書では「判定基準に対応する根拠」という観点で再掲する。

表 13-1　移行判定基準の確認コマンド一覧

| 判定基準 | 確認コマンド | 合格の目安 |
| --- | --- | --- |
| 認証DBの整合性 | venv/bin/python -c "import sqlite3; print(sqlite3.connect('instance/auth.db').execute('PRAGMA integrity_check').fetchone())" | ('ok',) |
| 観点DBの整合性 | venv/bin/python -c "import sqlite3; print(sqlite3.connect('instance/viewpoints.db').execute('PRAGMA integrity_check').fetchone())" | ('ok',) |
| ドメイン数の一致 | `find output -maxdepth 1 -type d \ | wc -l`（移行元・移行先で比較） |
| メトリクス疎通 | curl -sf http://127.0.0.1:8765/metrics | HTTP 200 |
| 環境診断 | make doctor | 警告なく完了 |
| 依存脆弱性 | make audit | critical/highが新規に無い |
| pre-commit hook | ls -la .git/hooks/pre-commit | ファイルが存在し実行権限がある |

いずれかの基準が不合格の場合は、§7.2の中止基準に該当するかを確認し、該当する場合は§8の切り戻し計画に従う。

────────────────────────────────────────

## 14. 改訂履歴

表 14-1　改訂履歴

| 版 | 日付 | 内容 | 作成者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-08-02 | 新規作成 | 開発チーム |