社外秘

WebSpec2Doc システム開発

変更管理台帳

WS2D-CR-001

| 文書ID | WS2D-CR-001 |
| --- | --- |
| 版数 | 1.0 |
| 作成日 | 2026-08-02 |
| 作成者 | 開発チーム |
| 機密区分 | 社外秘 |
| 正本 | docs/sdlc/60_quality/WS2D-CR-001_変更管理台帳.md |

# 文書管理情報

| 文書名 | 変更管理台帳 |
| --- | --- |
| 文書ID | WS2D-CR-001 |
| プロジェクト名 | WebSpec2Doc |
| 配布先 | 発注者、開発チーム、運用担当 |
| 保管場所 | リポジトリ docs/sdlc/ 配下 |
| 更新方法 | 正本 Markdown を修正し scripts/build_delivery_docs.py で再生成 |

# 承認欄

| 区分 | 氏名 | 承認日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作成 |  |  |  |
| 査閲 |  |  |  |
| 承認 |  |  |  |

※ 承認欄は納品時に記入する。

# 目次

（Word で開き F9 キーを押すと目次が生成されます）

# 表目次

表 2-1　変更要求（CR）のプロセス

表 3-1　変更の分類と承認レベル

表 4-1　影響分析の観点

表 5-1　実績台帳

表 6-1　分類別件数（実績台帳34件中）

表 6-2　期間別件数

表 8-1　改訂履歴

文書ID: WS2D-CR-001

版数: 1.0 / 作成日: 2026-08-02 / 最終更新: 2026-08-02

対象読者: 変更の起票・レビュー・承認に関わる開発チーム、および変更履歴を確認する発注者側担当者

実測方法: 実績台帳（5章）は git log --oneline --format="%h|%ad|%s" --date=short の実出力のみを転記する。捏造・推測によるコミットの追加は行わない。プロセス定義（2〜4章）は、本プロジェクトで実際に運用されているGitHub Pull Requestベースの開発フローを土台に記述する。

## 目次

変更管理の目的と適用範囲（#1-変更管理の目的と適用範囲）

変更要求（CR）のプロセス（#2-変更要求crのプロセス）

変更の分類と承認レベル（#3-変更の分類と承認レベル）

影響分析の観点（#4-影響分析の観点）

実績台帳（#5-実績台帳）

変更統計（#6-変更統計）

未処理の変更要求（#7-未処理の変更要求）

改訂履歴（#8-改訂履歴）

────────────────────────────────────────

## 1. 変更管理の目的と適用範囲

変更管理の目的は、WebSpec2Docに対するあらゆる変更（機能追加・機能改善・不具合修正・リファクタリング・文書更新）を、起票から検証・クローズまで追跡可能な形で記録し、実装が要件・設計・テスト・文書のいずれとも矛盾しない状態を維持することです。無秩序な変更の蓄積は、本プロジェクトが重視する「機能整合性ゲート」（.claude/rules/functional-integrity.md）を形骸化させるため、変更管理はその前提となる基礎規律と位置づけます。

適用範囲は次のとおりとします。

ソースコード（src/・web/・templates/・static/）に対する変更

SDLC文書（docs/sdlc/）に対する変更

テストコード（tests/）に対する変更

設定ファイル・CI定義（.github/workflows/ 等）に対する変更

軽微な誤字修正やコメントのみの変更など、外部に影響しない変更は本台帳への記載を省略してよいものとします。ただし、その判断自体もレビュー時に確認します。

────────────────────────────────────────

## 2. 変更要求（CR）のプロセス

本プロジェクトはGitHub上のPull Request（PR）を単位として変更を管理しており、実績（5章）のコミット履歴もこのフローに沿って記録されています。各ステップの入出力と承認者は次のとおりです。

表 2-1　変更要求（CR）のプロセス

| ステップ | 入力 | 実施内容 | 出力 | 承認者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 起票 | 課題・要望・不具合報告 | 変更内容をブランチ名・PR説明として明文化する | 作業ブランチ、PR起票 | 起票者 |
| ② 影響分析 | 起票内容 | 3章の分類判定、4章の観点でのチェック | 影響範囲の明示（PR説明） | 実装担当者 |
| ③ 承認 | 影響分析結果 | コードレビュー、CI結果の確認 | レビュー承認・CI green | レビュー承認者 |
| ④ 実装 | 承認された変更方針 | ブランチ上での実装 | コミット一式 | 実装担当者 |
| ⑤ 検証 | 実装済みコード | python scripts/quality_harness.py／make test／make verify-ui の実行 | 検証結果（pass/fail） | 実装担当者・レビュー承認者 |
| ⑥ クローズ | 検証済みの変更 | PRのマージ（mainへの統合） | マージコミット、実績台帳への記載 | マージ実施者 |

各ステップの検証で使用するコマンドは docs/sdlc/README.md「再現方法」に準拠します。

python scripts/quality_harness.py          # 要件契約の機械検証
make test                                  # 単体・結合テスト
make verify-ui                             # システムテスト（E2E）

未確認: 本プロジェクトは実績上、単一の開発者（Git設定ユーザー）がPRの起票からマージまでを一貫して行う体制で運用されています。複数人体制へ移行する場合の正式なレビュー承認ルール（レビュアーの指名、必要承認人数等）は、本書時点で未整備です。

────────────────────────────────────────

## 3. 変更の分類と承認レベル

表 3-1　変更の分類と承認レベル

| 分類 | 定義 | 対応するコミット接頭辞 | 承認レベル |
| --- | --- | --- | --- |
| 機能追加 | これまで存在しなかった機能を新たに実装する | feat: | PRレビュー必須。quality_harness.pyでの要件契約追加を伴う場合が多い |
| 機能改善 | 既存機能の性能・使い勝手を向上させる | perf: | PRレビュー必須。改善前後の指標（実測値）をPR説明に記載する |
| 不具合修正 | 実装が仕様・期待動作と乖離している箇所を正す | fix: | PRレビュー必須。再発防止のためのテスト追加を原則伴う |
| リファクタリング | 外部から見た挙動を変えずに内部構造を整理する | refactor:、および実装整理を伴うchore: | PRレビュー必須。既存テストの全件通過を承認条件とする |
| 文書のみ | コード変更を伴わない文書更新 | docs:、および文書のみのchore: | 簡易レビュー可（CIのdocsスキップ対象） |

分類に迷う変更（例: 文書整理の過程でコード変更を含む、あるいはdocs:接頭辞でも実装を伴う）は、主たる目的で分類し、副次的な内容はPR説明に明記します（5章 CR-028 参照）。

────────────────────────────────────────

## 4. 影響分析の観点

変更を実装する前に、次の観点で影響の有無を確認します。該当がない場合も「影響なし」と明示し、確認漏れと区別します。

表 4-1　影響分析の観点

| 観点 | 確認内容 |
| --- | --- |
| 要件 | quality/feature_contracts.yml の機能契約（51機能）に追加・変更が必要か |
| 設計 | docs/sdlc/20_design/ の該当設計書（画面設計書・API設計書・データ設計書等）との整合性 |
| 実装 | 影響を受ける src/・web/ のモジュール・関数の特定（docs/sdlc/_asbuilt/modules.json の突合） |
| テスト | 既存テスト（tests/）への影響、新規テスト（単体/結合/E2E）の要否 |
| 文書 | ユーザー向け文書（docs/userguide.md・WS2D-UM-001等）・運用手順書への反映要否 |
| 運用 | スケジュール・通知・監査ログ・バックアップ運用（WS2D-OP-001）への影響有無 |
| セキュリティ | 認証・認可・入力検証・SSRF対策等のチェック要否 |
| 権限・テナント分離 | テナント間のデータ分離（web/tenancy.py）を横断する変更でないか |

────────────────────────────────────────

## 5. 実績台帳

git log --oneline --format="%h|%ad|%s" --date=short | head -60 の実出力（直近60行、2026-08-01〜2026-08-02分）から、実際にマージされた変更（Merge pull request 自体の行は除く、実装コミット本体）を転記しました。全34件で、実在するコミットのみを記載しています。

表 5-1　実績台帳

| CR番号 | 日付 | 分類 | 内容 | 対象 | コミット | 状態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-001 | 2026-08-02 | 文書のみ | 役目を終えた設計ドキュメントとプロトタイプを削除する | 設計文書 | 9b869a5 | クローズ |
| CR-002 | 2026-08-02 | リファクタリング | マルチテナント認証の重複と無駄を減らす | 認証/テナント | 0fb1e28 | クローズ |
| CR-003 | 2026-08-02 | 不具合修正 | ログイン後の遷移を「ユーザー選択→テナント選択→システム選択」にする | 認証/画面遷移 | 4220fbf | クローズ |
| CR-004 | 2026-08-02 | 機能追加 | 初期管理者を admin / password で自動作成する | 認証/初期管理者 | 390bcf4 | クローズ |
| CR-005 | 2026-08-02 | 機能追加 | マルチテナント（ログイン→テナント選択→システム選択） | 認証/テナント/システム選択 | d0db545 | クローズ |
| CR-006 | 2026-08-02 | リファクタリング | 並列discoverの後始末とブラウザ共有が不可な理由の記録 | クロール(discover) | 26705df | クローズ |
| CR-007 | 2026-08-02 | 機能改善 | 最初の解析を短くする（無反応1.8秒→0.14秒、実時間-37%） | クロール(discover)性能 | 55b59c8 | クローズ |
| CR-008 | 2026-08-02 | 不具合修正 | 画面を離れて戻ると、前回の解析中の表示が残っていた | 画面表示状態 | 6c00d3b | クローズ |
| CR-009 | 2026-08-02 | 不具合修正 | 「測って0」と「導出対象が無い」を見た目で分ける | UI表示(測定値) | 2629d72 | クローズ |
| CR-010 | 2026-08-02 | 機能追加 | 実行履歴の種別タブを廃止し、絞り込み・ソート・日付区切りにする | 実行履歴画面 | d528af9 | クローズ |
| CR-011 | 2026-08-02 | 機能追加 | 実行結果を実行回ごとに保存し、3つの成果物を1つのハブへ集約する (#152) | 実行結果ハブ | 0b70d35 | クローズ |
| CR-012 | 2026-08-02 | 不具合修正 | CSV取込が根拠を捏造していたのを直す | CSV取込(文書駆動) | f3d8c5c | クローズ |
| CR-013 | 2026-08-01 | 不具合修正 | 異常値と並行アクセスを検証し、見つかった2件を直す | 並行アクセス/異常値 | 7f5ed9b | クローズ |
| CR-014 | 2026-08-01 | 不具合修正 | 第3回レッドチーミングで見つかった3件を直す | 観点(レッドチーミング対応) | 014c02f | クローズ |
| CR-015 | 2026-08-01 | リファクタリング | 観点の役割を1箇所で決め、検証の規律を記録する | 観点エンジン | ccd26e4 | クローズ |
| CR-016 | 2026-08-01 | 不具合修正 | 第2回レッドチーミングで見つかった3件を直す | 観点(レッドチーミング対応) | 01a1f5f | クローズ |
| CR-017 | 2026-08-01 | 不具合修正 | レッドチーミングで見つかった5件を直す | 観点(レッドチーミング対応) | 950b0ba | クローズ |
| CR-018 | 2026-08-01 | 不具合修正 | 観点の自動化区分を定義から決め、既定セットの操作を分かる形にする | 観点(自動化区分) | 5621f2a | クローズ |
| CR-019 | 2026-08-01 | 不具合修正 | 生成した観点が通常のQA生成経路で使えるようにする | 観点生成経路 | dfde3a4 | クローズ |
| CR-020 | 2026-08-01 | 機能追加 | 観点に品質保証・品質モデル・Web固有の体系を足す | 観点(品質体系) | b90968c | クローズ |
| CR-021 | 2026-08-01 | 不具合修正 | 生成した観点がQA出力まで届くようにする | 観点生成経路 | c67bf99 | クローズ |
| CR-022 | 2026-08-01 | リファクタリング | 生成に置き換わった業種テンプレート3本を削除する | 観点テンプレート(業種別・削除) | 990591f | クローズ |
| CR-023 | 2026-08-01 | 機能追加 | 観点表を手書きせず、観点定義×領域の適用判定で生成する | 観点表生成エンジン | ff5558b | クローズ |
| CR-024 | 2026-08-01 | 機能追加 | 観点の根拠を原典へ辿れるようにする | 観点(根拠追跡) | e0b3aeb | クローズ |
| CR-025 | 2026-08-01 | 機能追加 | 業種別観点テンプレート（金融・医療・EC）を追加する | 観点テンプレート(業種別) | b5dba4c | クローズ |
| CR-026 | 2026-08-01 | 機能追加 | 共通観点テンプレート（250件）を追加する | 観点テンプレート(共通) | 1905a3c | クローズ |
| CR-027 | 2026-08-01 | リファクタリング | レビュー指摘に沿って重複と二重計算を削る | 観点エンジン | c87acb5 | クローズ |
| CR-028 | 2026-08-01 | 文書のみ | 開発速度の規律を明文化し、テンプレート自動リロードを実装する（docs:接頭辞だが実装も含む混在コミット） | 開発プロセス文書/テンプレート機構 | 75a1070 | クローズ |
| CR-029 | 2026-08-01 | 機能追加 | 現新比較ワークスペースの操作（表示制御・詳細/条件モーダル） | 現新比較ワークスペース | 0b56601 | クローズ |
| CR-030 | 2026-08-01 | 機能追加 | 現新比較ワークスペースの画面骨格（タブ・ペア一覧・左右2ペイン） | 現新比較ワークスペース | b821987 | クローズ |
| CR-031 | 2026-08-01 | 機能追加 | 現新比較ワークスペースの土台（スクショ世代保存 + JSON API） | 現新比較ワークスペース | 28f1ceb | クローズ |
| CR-032 | 2026-08-01 | 機能追加 | スクリーンショット差分をbefore/afterで可視化する（P2-2） | 現新比較(差分可視化) | 7f88aac | クローズ |
| CR-033 | 2026-08-01 | 機能追加 | テスト実行結果を画面別設計へ還元する（P2-5） | 画面別設計⇄実行結果 | 9848c8d | クローズ |
| CR-034 | 2026-08-01 | 機能追加 | CI組み込みスニペットを形式別に配れるようにする（P3-3） | CI組み込み | e76cb5c | クローズ |

注記: 本リポジトリの総コミット数は533件（git log --oneline | wc -l 実測）ですが、本台帳は直近60件のログ（head -60）から実装コミットのみを抽出した34件を対象としています。全履歴を対象とした台帳が必要な場合は、git log --oneline --format="%h|%ad|%s" --date=short の出力全件を用いて本台帳を拡張してください。状態はすべて「クローズ」＝mainブランチへマージ済みであることを指し、対応するマージコミット（Merge pull request #NNN）が実績台帳から除いた行に実在します。

────────────────────────────────────────

## 6. 変更統計

### 6.1 分類別件数（実績台帳34件中）

表 6-1　分類別件数（実績台帳34件中）

| 分類 | 件数 | 比率 |
| --- | --- | --- |
| 機能追加 | 15 | 44.1% |
| 不具合修正 | 11 | 32.4% |
| リファクタリング | 5 | 14.7% |
| 文書のみ | 2 | 5.9% |
| 機能改善 | 1 | 2.9% |
| 合計 | 34 | 100.0% |

機能追加とリファクタリングを合わせると全体の約6割を占め、直近2日間は「観点エンジン」まわりの機能追加・整理（CR-014〜CR-027の観点関連だけで14件）と、「現新比較ワークスペース」の新規構築（CR-029〜CR-031の3件）に開発が集中していたことが読み取れます。

### 6.2 期間別件数

表 6-2　期間別件数

| 日付 | 件数 |
| --- | --- |
| 2026-08-01 | 22 |
| 2026-08-02 | 12 |

未確認: 本台帳の対象期間が直近2日分のログに限られるため、月単位・週単位の傾向分析は本書だけでは行えません。傾向分析が必要な場合は全履歴（533件）での再集計が必要です。

────────────────────────────────────────

## 7. 未処理の変更要求

本書作成時点で、起票済み・未クローズの変更要求は なし（作業ディレクトリの git status はクリーンであることを確認済み）。ただし、main以外のリモートブランチに残る未マージの作業ブランチの有無は本書の実測範囲外のため 未確認 です。

────────────────────────────────────────

## 8. 改訂履歴

表 8-1　改訂履歴

| 版 | 日付 | 内容 | 作成者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-08-02 | 初版作成 | 開発チーム |