社外秘

WebSpec2Doc システム開発

移行手順書

WS2D-MG-002

| 文書ID | WS2D-MG-002 |
| --- | --- |
| 版数 | 1.0 |
| 作成日 | 2026-08-02 |
| 作成者 | 開発チーム |
| 機密区分 | 社外秘 |
| 正本 | docs/sdlc/50_operation/WS2D-MG-002_移行手順書.md |

# 文書管理情報

| 文書名 | 移行手順書 |
| --- | --- |
| 文書ID | WS2D-MG-002 |
| プロジェクト名 | WebSpec2Doc |
| 配布先 | 発注者、開発チーム、運用担当 |
| 保管場所 | リポジトリ docs/sdlc/ 配下 |
| 更新方法 | 正本 Markdown を修正し scripts/build_delivery_docs.py で再生成 |

# 承認欄

| 区分 | 氏名 | 承認日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作成 |  |  |  |
| 査閲 |  |  |  |
| 承認 |  |  |  |

※ 承認欄は納品時に記入する。

# 目次

（Word で開き F9 キーを押すと目次が生成されます）

# 表目次

表 1-1　事前準備

表 2-1　データ移行手順

表 3-1　環境設定の移行手順

表 4-1　移行後の動作確認手順

表 5-1　切り戻し手順

表 6-1　移行作業記録シート

表 7-1　トラブル時の連絡・エスカレーション

表 8-1　移行時のトラブルシューティング

表 10-1　マルチテナント環境における移行手順の補足

表 11-1　移行作業中の監視項目

表 12-1　移行判定会議のアジェンダ（テンプレート）

表 13-1　付録: 用語

表 14-1　移行作業の証跡保全

表 15-1　RACI（移行対象別の作業分担）

表 17-1　移行前後のファイル一覧突合手順（詳細）

表 18-1　改訂履歴

文書ID: WS2D-MG-002

版数: 1.0 / 作成日: 2026-08-02 / 最終更新: 2026-08-02

対象読者: 移行作業を実施する担当者

関連文書: WS2D-MG-001_移行計画書.md（本手順が実行する移行計画）、WS2D-EN-001_環境構築手順書.md、WS2D-OP-001_運用手順書.md（バックアップ・リストア原典）、docs/OPERATIONS_BACKUP.md、WS2D-TS-001_障害対応手順書.md

────────────────────────────────────────

## 0. 本書の位置づけと検証状況

本書に記載する手順は、個々のコマンド（`tar`/`shasum`/SQLiteの`PRAGMA`文/`rsync`等）はUNIX・SQLiteの標準的な操作であるが、本書の手順を最初から最後まで通しで実行した移行リハーサルは、本書作成時点では実施していない。したがって全体としては「未検証」である。 WS2D-MG-001_移行計画書.md §9 のリハーサルを実施した時点で、実測結果を用いて本書を改訂すること（版数を上げ、各手順の所要時間・§8の改訂履歴に反映する）。

個別の裏付けは次のとおり。

バックアップ取得のコマンド（tar/shasum）は docs/OPERATIONS_BACKUP.md および WS2D-OP-001 §5 に既存の記載があり、その形式を踏襲している。

PRAGMA integrity_check はSQLite標準機能であり、コマンド自体の正しさはSQLite公式仕様に基づく。ただし本製品の実データ（auth.db / viewpoints.db）に対して本書の手順どおりに実行し結果を確認した記録は無い。

動作確認手順（§4）は WS2D-OP-001 §5.3 の復旧確認チェックリスト、WS2D-EN-001 §6 の動作確認手順を土台に拡張したものであり、個別項目は該当文書で確認済みの操作を参照している。ただし移行の文脈でのエンドツーエンド実施は未検証。

未検証の手順を実施する際は、必ず§1のバックアップ取得を先に完了させ、いつでも元の状態に戻せることを確認してから進めること。

────────────────────────────────────────

## 1. 事前準備

移行元プロセスを安全に停止し、復旧可能な状態を作ってから移行を開始する。以下を順に実施する。

表 1-1　事前準備

| # | 手順 | 実行コマンド | 期待される結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 実行中ジョブが無いことを確認する | `curl -s http://127.0.0.1:8765/metrics \ | grep webspec2doc_job_queue_depth` |
| 2 | スケジューラの次回実行予定を避けた時間帯を選ぶ | 管理コンソールでスケジュール設定を確認 | 移行作業中に自動クロールが起動しない時間帯を選定できている |
| 3 | プロセスを停止する | フォアグラウンドならCtrl-C、バックグラウンドならpkill -f "python app.py" | lsof -i :8765 の出力が空になる |
| 4 | バックアップを取得する | stamp=$(date +%Y%m%d-%H%M%S); mkdir -p backups; tar -czf "backups/webspec2doc-pre-migration-${stamp}.tar.gz" output instance; shasum -a 256 "backups/webspec2doc-pre-migration-${stamp}.tar.gz" > "backups/webspec2doc-pre-migration-${stamp}.tar.gz.sha256" | アーカイブと.sha256ファイルが生成される |
| 5 | チェックサムを検証する | shasum -a 256 -c backups/webspec2doc-pre-migration-${stamp}.tar.gz.sha256 | OK と表示される |
| 6 | 移行先のディスク空き容量を確認する | du -sh output instance （移行元）／ df -h （移行先） | 移行先に移行元の使用量以上の空きがある |
| 7 | 事前準備チェックリストを完了する | — | 上記1〜6が全てOK |

全項目がOKになるまで§2以降のデータ移行手順には進まないこと。

────────────────────────────────────────

## 2. データ移行手順

出典: docs/sdlc/_asbuilt/schema.sql（テーブル定義）、web/services/retention.py（保持ポリシーの読み込み仕様）。以下は移行元PCと移行先PCが別筐体であることを想定した手順。同一筐体内でのディレクトリ移動の場合はrsync部分をcp/mvに読み替える。

表 2-1　データ移行手順

| # | 手順 | 実行コマンド | 期待される結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 認証DBのWALをチェックポイントする | venv/bin/python -c "import sqlite3; c=sqlite3.connect('instance/auth.db'); c.execute('PRAGMA wal_checkpoint(TRUNCATE)'); c.close()" | instance/auth.db-wal のサイズが0になる |
| 2 | 観点DBのWALをチェックポイントする | venv/bin/python -c "import sqlite3; c=sqlite3.connect('instance/viewpoints.db'); c.execute('PRAGMA wal_checkpoint(TRUNCATE)'); c.close()" | instance/viewpoints.db-wal のサイズが0になる |
| 3 | 移行元での整合性を確認する（コピー前のベースライン） | venv/bin/python -c "import sqlite3; print(sqlite3.connect('instance/auth.db').execute('PRAGMA integrity_check').fetchone())" | ('ok',) |
| 4 | 同様に観点DBを確認する | venv/bin/python -c "import sqlite3; print(sqlite3.connect('instance/viewpoints.db').execute('PRAGMA integrity_check').fetchone())" | ('ok',) |
| 5 | instance/ を移行先へ転送する | rsync -av --exclude='*.e2e.db' instance/ <移行先ホスト>:<移行先パス>/instance/ | 転送完了、エラー無し |
| 6 | output/ を移行先へ転送する（AutoRunキャッシュは除外） | rsync -av --exclude='.playwright_env' output/ <移行先ホスト>:<移行先パス>/output/ | 転送完了、エラー無し |
| 7 | カスタマイズがある場合のみdata/を転送する | rsync -av data/ <移行先ホスト>:<移行先パス>/data/ | 転送完了 |
| 8 | 移行先でファイル数を突合する | 移行元・移行先双方で `find output -type f \ | wc -l` |
| 9 | 移行先でDB整合性を再確認する | 移行先で手順3・4と同じコマンドを実行 | 双方とも('ok',) |
| 10 | 権限を設定する | chmod 600 instance/secret_key（存在する場合）、実行ユーザーの所有権に合わせてchown（必要な場合のみ・環境依存） | ls -la instance/secret_key が 600 |

────────────────────────────────────────

## 3. 環境設定の移行手順

秘密情報の実値は本書に記載しない。 キー名と用途は WS2D-EN-001_環境構築手順書.md §4 を正とする。.envはGit管理外（.gitignore対象）のため、移行時は必ず本節の手順で明示的に再作成する。移行元の.envファイルをそのままコピーする方法は、経路によっては秘密情報の漏洩リスクを高めるため推奨しない。

表 3-1　環境設定の移行手順

| # | 手順 | 実行コマンド | 期待される結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移行元で使用中の変数キー名一覧を確認する（値は表示しない） | `grep -v '^#' .env \ | cut -d= -f1` |
| 2 | 移行先に.envを新規作成する | touch .env && chmod 600 .env | ファイルが作成され権限600 |
| 3 | 手順1で確認したキーを、安全な経路（秘密情報管理手順・別途定める）で入手した値で設定する | エディタで.envに追記 | 必要なキーが全て設定されている |
| 4 | WEBSPEC2DOC_SECRET_KEYの扱いを決定する | 引き継ぐ場合は安全な経路で値を転送／再生成する場合はinstance/secret_keyを削除し次回起動時の自動生成に任せる | 決定した方針どおりに設定されている（再生成の場合は全ユーザー再ログインが必要になることを事前周知） |
| 5 | 設定内容を移行元と突合する | WS2D-EN-001 §4の表を用いて項目ごとにチェック | 必須項目に過不足が無い |

設定完了後は、次の§4の動作確認手順でアプリケーションが正しく起動することを確認する。SSO（WEBSPEC2DOC_OIDC_*）を利用している場合は、リダイレクトURIが移行先のホスト名・ポートに対応した値になっているかを特に確認すること。

────────────────────────────────────────

## 4. 移行後の動作確認手順

最低15項目。実施結果は §6 の記録シートに記入する。

表 4-1　移行後の動作確認手順

| # | 確認項目 | 確認方法 | 期待される結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 環境診断 | make doctor | 警告なく完了 |
| 2 | アプリ起動 | FLASK_TESTING=1 WEBSPEC2DOC_ALLOW_LOCAL=1 venv/bin/python app.py | 起動ログにエラーが出ない |
| 3 | メトリクス疎通 | curl -sf http://127.0.0.1:8765/metrics | HTTP 200、Prometheus形式の値が返る |
| 4 | トップ画面表示 | ブラウザでhttp://127.0.0.1:8765を開く | ログイン画面またはトップ画面が表示される |
| 5 | 管理者ログイン | 既存の管理者アカウントでログイン | ログイン成功 |
| 6 | ワークスペース表示 | ログイン後の画面 | 期待するワークスペース・メンバーが表示される |
| 7 | サイト一覧件数 | サイト一覧画面 | 移行元と同じドメイン数 |
| 8 | レポート閲覧 | 任意のサイトの最新レポートを開く | report.html相当の内容が表示される |
| 9 | 入力項目マトリクス | 結果ページ「入力項目・テスト条件マトリクス」タブ | データが表示され、CSV書き出しができる |
| 10 | 保持ポリシー一致 | 管理画面の保持設定 | グローバル・テナント別とも移行元と一致 |
| 11 | スケジュール設定一致 | 運用設定画面 | 曜日・時間帯・通知先設定が一致（通知先は書き込み専用のため設定有無で確認） |
| 12 | 管理監査ログ閲覧 | 管理コンソール監査ログ画面 | 移行前の履歴が欠落なく表示される |
| 13 | APIトークン確認 | /auth/accountのAPIトークン一覧 | 発行済みトークンが一覧に表示される |
| 14 | 新規クロール実行 | 任意のURLで1回クロール実行（--compare相当） | 正常終了し新しいレポートが生成される |
| 15 | 依存脆弱性の再確認 | make audit | critical/highが新規に増えていない |
| 16 | pre-commit hook確認 | ls -la .git/hooks/pre-commit | ファイルが存在し実行権限がある（無ければmake setup-hooksを実施） |
| 17 | ディスク使用量突合 | du -sh output instance | 移行元の実測値と概ね一致（AutoRunキャッシュ除外分の差は許容） |
| 18 | Chromiumランタイム確認 | make check-runtime | Chromiumが実起動できる |
| 19 | ログ出力確認 | アプリケーション標準出力 | 起動後、想定外の例外スタックトレースが出ていない |

────────────────────────────────────────

## 5. 切り戻し手順

実行前に §6 の記録シートへ切り戻しの理由を1行記録すること。

表 5-1　切り戻し手順

| # | 手順 | 実行コマンド | 期待される結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移行先（新環境）のプロセスを停止する | pkill -f "python app.py" | プロセスが停止する |
| 2 | 新環境のデータを退避する（削除しない） | ts=$(date +%Y%m%d-%H%M%S); mv output "output.pre-rollback-${ts}"; mv instance "instance.pre-rollback-${ts}" | 新環境データが退避され、output/instanceが空く |
| 3 | 移行前バックアップのチェックサムを検証する | shasum -a 256 -c backups/webspec2doc-pre-migration-<stamp>.tar.gz.sha256 | OK |
| 4 | バックアップを展開する | restore_dir=$(mktemp -d); tar -xzf backups/webspec2doc-pre-migration-<stamp>.tar.gz -C "$restore_dir" | $restore_dir/outputと$restore_dir/instanceが展開される |
| 5 | 展開内容を配置する | mv "$restore_dir/output" output; mv "$restore_dir/instance" instance | 移行前の状態が復元される |
| 6 | 移行元（旧環境）を再起動する | FLASK_TESTING=1 WEBSPEC2DOC_ALLOW_LOCAL=1 venv/bin/python app.py | 起動し、WS2D-OP-001 §5.3の復旧確認チェックリストが全てOK |
| 7 | 切り戻し完了を記録する | §6の記録シートに記入 | 記録完了、関係者へ連絡（§7） |

切り戻し完了後は、§6の記録シートに実施結果を記入し、§7の連絡・エスカレーション手順に従って関係者へ結果を共有する。

────────────────────────────────────────

## 6. 移行作業記録シート

実施の都度、以下の空欄に記入する。行は必要な分だけ追加してよい。時刻は24時間表記（例: 14:05）で統一する。

表 6-1　移行作業記録シート

| # | 作業項目 | 実施日 | 担当 | 開始時刻 | 終了時刻 | 所要時間 | 結果(OK/NG) | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事前準備（§1） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | データ移行（§2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 環境設定移行（§3） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 動作確認（§4） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 移行判定（WS2D-MG-001§7） |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 切り戻し（§5、実施した場合のみ） |  |  |  |  |  |  |  |

記入済みの記録シートは、WS2D-MG-001_移行計画書.mdの判定（§7）およびリハーサル結果との比較に用いる。電子データとして保管し、原本を紛失しないようリポジトリ外にも複製を保存すること。

────────────────────────────────────────

## 7. トラブル時の連絡・エスカレーション

正式な当番体制・連絡先は本書時点で未定義（要決定）。エスカレーションは段階的に行い、各段階で判断できない場合は次の段階へ引き上げる。連絡手段（電話・チャット・メール等）は導入組織のインシデント対応規程に従う。

表 7-1　トラブル時の連絡・エスカレーション

| 段階 | 連絡先 | 連絡する内容 | 判断基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一次対応 | 移行実施担当（要決定） | 手順実行中に発生したエラーメッセージ、実行したコマンド | 手順書どおりに解決できない事象が発生した時点 |
| 二次対応 | 移行責任者（要決定） | 一次対応で解決しない事象、切り戻しの要否判断 | WS2D-MG-001 §7.2の中止基準に該当する可能性がある時点 |
| 三次対応 | 発注者側責任者（要決定） | 切り戻し実施の合意、業務影響の説明 | 切り戻しを実施する、または移行スケジュールを変更する場合 |

障害の切り分け・分類・恒久対策はWS2D-TS-001_障害対応手順書.mdを正とする。移行作業中に発見した不具合は同文書の様式で記録し、本書の記録シート（§6）にも参照番号を残す。緊急連絡先の電話番号・チャットチャンネル等の具体的な値は、本書では記載しない（導入組織ごとに異なるため個別に定める）。

────────────────────────────────────────

## 8. 移行時のトラブルシューティング

個別のエラー事象と対処を一覧化する。事象が解消しない場合は§7のエスカレーション手順に従う。

表 8-1　移行時のトラブルシューティング

| # | 事象 | 想定原因 | 対処 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRAGMA integrity_checkがok以外を返す | コピー中の破損、WAL未チェックポイントのままコピー | バックアップから再コピーする。再発する場合は移行元での整合性確認（§2手順3・4）からやり直す |
| 2 | アプリ起動時にsqlite3.OperationalError: no such column等が出る | 移行元と移行先でコードのバージョン（≒DBスキーマ）が異なる | 移行元と移行先のGitコミットを揃えてから再実行する（WS2D-MG-001§4準備不足） |
| 3 | ログイン画面で管理者アカウントが認証されない | secret_keyを再生成したのにauth_sessionsテーブルを移行してしまい、既存セッションと鍵が不整合 | 新規ログインを試す（パスワード自体はusersテーブルに保存されておりセッション鍵とは独立）。解消しない場合はエスカレーションする |
| 4 | rsyncが権限エラーで停止する | 移行先ディレクトリの所有者・パーミッションが実行ユーザーと不一致 | chown/chmodで実行ユーザーに合わせてから再実行する |
| 5 | output/{domain}/の件数が移行元と一致しない | rsyncが途中で中断した、または--exclude指定を誤ってドメインごと除外してしまった | rsyncのログを確認し、除外パターンを見直して再実行する（rsyncは再実行しても差分のみ転送される） |
| 6 | Playwrightのブラウザが移行先に無くAutoRunが失敗する | .runtime/ms-playwright/を意図的に移行対象外としたため（§2、WS2D-MG-001§3項番19） | make setup-runtimeで移行先に再導入する |
| 7 | メトリクスエンドポイントが応答しない | プロセス自体が起動していない、またはポートが競合している | lsof -i :8765でプロセス状態を確認し、WEBSPEC2DOC_PORTの競合が無いか確認する |
| 8 | make doctorが環境不一致を報告する | Python/Node.jsのバージョン不一致、またはvenvの未再構築 | WS2D-EN-001の前提バージョンに従い環境を再構築する |
| 9 | pre-commit hookがコミット時に失敗する | make setup-hooks未実施、またはpytestが移行先環境で失敗している | make setup-hooksを再実行し、make testで原因を切り分ける |

いずれの事象も、原因の切り分けができない場合はコマンドの実行結果・エラーメッセージ全文を記録シート（§6）の備考欄に転記してからエスカレーションする。

────────────────────────────────────────

## 9. 移行時の技術補足（WALチェックポイントとSQLite整合性）

本節は§2の手順が必要な理由を補足する参考情報であり、実行手順そのものは含まない。

SQLiteはWAL（Write-Ahead Logging）モードで動作している場合、更新内容はまず-walファイルへ追記され、随時本体ファイルへチェックポイント（反映）される。

プロセスを停止しても-walファイルにチェックポイントされていない更新が残っている場合、本体ファイル（auth.db/viewpoints.db）だけをコピーすると直前の更新が新環境に反映されない可能性がある。

PRAGMA wal_checkpoint(TRUNCATE)は保留中の全ての変更を本体ファイルへ書き戻し、-walファイルを空（0バイト）にする。§2の手順1・2はこの理由により、コピーの前に必須の手順として明記している。

PRAGMA integrity_checkはSQLiteが自身のB-treeページ構造・インデックス整合性を検査する組み込み機能であり、('ok',)以外が返る場合はファイル破損（コピー中の中断、ディスク障害等）の可能性を示す。

移行前・移行後の双方で整合性確認を実行し両者が一致して('ok',)であることを確認するのは、コピー元自体が既に壊れていないことと、コピー中に破損が発生していないことの両方を切り分けるためである。

観点DB（viewpoints.db）にはテスト観点セット・バージョン・項目が格納されており（docs/sdlc/_asbuilt/schema.sql参照）、破損した場合はQA担当者が構築した観点資産が失われる。

認証DB（auth.db）が破損した場合は、テナント・ユーザー・セッション情報が失われ、最悪の場合は誰もログインできない状態になる。

両DBとも§1のバックアップなしに移行作業を進めないこと。バックアップが無い状態での本手順の実行は推奨しない。

────────────────────────────────────────

## 10. マルチテナント環境における移行手順の補足

WebSpec2Docはマルチテナント認証（ワークスペース単位のログイン→テナント選択→システム選択）を実装している。テナントが複数存在する場合、§2のデータ移行手順に加えて次を確認する。

表 10-1　マルチテナント環境における移行手順の補足

| # | 確認事項 | 実行コマンド／確認方法 | 期待される結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移行元のテナント一覧を取得する | 管理コンソール（/admin/console）のテナント一覧、またはinstance/tenants/配下のディレクトリ一覧 | テナント数・スラッグ（slug）を記録できる |
| 2 | 全テナントのディレクトリが移行対象に含まれているか確認する | find instance/tenants -maxdepth 1 -type d を移行元・移行先で比較 | 件数とディレクトリ名が一致する |
| 3 | テナントごとの保持ポリシーが引き継がれているか確認する | 各instance/tenants/<tenant>/retention.jsonの内容を突合 | 内容が一致する（無い場合はunlimitedにフォールバックする仕様を理解した上で許容するか判断する） |
| 4 | テナント別のクロール成果物が移行されているか確認する | ディレクトリ一覧を突合 | 欠落が無い |
| 5 | 移行先の管理コンソールでテナント一覧・所属ユーザー数が移行元と一致することを確認する | /admin/consoleを開く | 一致する |

いずれかのテナントでデータの欠落が確認された場合、当該テナントのinstance/tenants/<tenant>/を個別に再コピーする。全テナント一括のやり直しは不要である。

────────────────────────────────────────

## 11. 移行作業中の監視項目

移行作業中（§1〜§4の実施中）は、次を定期的に確認し、想定外の事象があれば直ちに§7のエスカレーション手順に従う。

表 11-1　移行作業中の監視項目

| # | 監視項目 | 確認方法 | 想定される異常 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 転送の進捗 | rsyncの標準出力（転送速度・残件数） | 極端な速度低下、エラー行の出力 |
| 2 | ディスク空き容量の推移 | df -hを定期実行 | コピー先の空き容量が想定より早く減少している |
| 3 | 移行先プロセスの異常終了 | `ps aux \ | grep "python app.py"` |
| 4 | ネットワーク切断（別筐体間転送の場合） | rsyncのエラー出力、疎通確認（ping等） | 転送が途中で停止する |
| 5 | 想定していた停止時間枠の超過 | §6記録シートの開始・終了時刻 | 枠を超過しそうな場合は早めにエスカレーションし、続行か中断かを判断する |

監視の主担当は移行実施担当（WS2D-MG-001§6）とする。

────────────────────────────────────────

## 12. 移行判定会議のアジェンダ（テンプレート）

§4の動作確認完了後、WS2D-MG-001§7の判定基準に照らして移行の合否を判定する会議を開催することを推奨する。アジェンダの例を示す（時間配分は目安）。

表 12-1　移行判定会議のアジェンダ（テンプレート）

| # | 議題 | 目安時間 | 説明資料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移行作業の実施報告 | 5分 | §6の記録シート |
| 2 | 動作確認結果の報告（19項目） | 10分 | §4のチェックリスト実施結果 |
| 3 | 発見した問題・トラブルシューティング事例の共有 | 5分 | §8のトラブルシューティング表、実施中に追記した事例 |
| 4 | 判定基準への適合確認 | 10分 | WS2D-MG-001§7.1（成功基準）・§7.2（中止基準） |
| 5 | 合否判定・切り戻し要否の決定 | 5分 | 移行責任者・発注者側責任者による決定 |
| 6 | 今後のアクション（移行元廃止時期、残課題）の確認 | 5分 | WS2D-MG-001§5 W-13 |

判定結果は§6の記録シートおよびWS2D-MG-001の該当箇所に転記し、会議の出席者・決定内容を議事録として別途残すこと（議事録の様式は本書では定めない）。

────────────────────────────────────────

## 13. 付録: 用語

本書で用いる技術用語を補足する。

表 13-1　付録: 用語

| 用語 | 説明 |
| --- | --- |
| WAL（Write-Ahead Logging） | SQLiteのジャーナリングモードの一つ。更新を本体ファイルに直接書かず、まず-walファイルに追記してから随時反映する方式。 |
| チェックポイント | -walファイルの内容を本体データベースファイルへ書き戻す操作。PRAGMA wal_checkpoint(TRUNCATE)は書き戻し後に-walファイルを切り詰めて0バイトにする。 |
| PRAGMA | SQLite固有のSQL拡張構文。データベースの動作モード変更や診断情報の取得に使う。 |
| integrity_check | データベースファイル内部の整合性を検査するSQLite組み込み機能。ok以外が返る場合はファイルが破損している可能性が高い。 |
| rsync | ファイル・ディレクトリ同期用のUNIXコマンド。差分のみ転送するため再実行時は高速。 |
| ベースライン | 移行前の「戻り先」として固定した状態。本書では移行前バックアップアーカイブがベースラインに相当する。 |

用語の追加・修正が必要な場合は、本節を更新し改訂履歴に記録すること。

────────────────────────────────────────

## 14. 移行作業の証跡保全

移行作業の実施証跡は、監査対応のため一定期間保全する。保存期間の契約上の要件は導入組織によって異なるため、具体的な年数は要決定とする。

表 14-1　移行作業の証跡保全

| # | 証跡 | 保全方法 | 保存期間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移行前バックアップアーカイブと.sha256 | backups/配下に保管、リポジトリ外の暗号化ストレージへも複製 | 要決定 |
| 2 | §6の移行作業記録シート（記入済み） | 電子データとして保管 | 要決定 |
| 3 | 動作確認手順（§4）の実施結果（スクリーンショット等） | 任意。証跡として残す場合は記録シートに参照を記載 | 要決定 |
| 4 | 移行判定会議の議事録 | 別途保管（様式は本書では定めない） | 要決定 |
| 5 | トラブルシューティング（§8）で発見した事象の記録 | WS2D-TS-001の様式で記録 | WS2D-TS-001の運用に従う |

これらの証跡は、WS2D-CM-001_構成管理計画書.md§9（成果物の保管とバックアップ）の方針と整合させて保管すること。

────────────────────────────────────────

## 15. RACI（移行対象別の作業分担）

WS2D-MG-001§3の移行対象データごとに、実施(R)・説明責任(A)・相談(C)・報告(I)を整理する。氏名は要決定のため、ここでは役割名（WS2D-MG-001§6の役割）で示す。

表 15-1　RACI（移行対象別の作業分担）

| 対象データ | R（実施） | A（説明責任） | C（相談） | I（報告） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 認証DB（auth.db） | 移行実施担当 | 移行責任者 | 動作確認担当 | 発注者側責任者 |
| 観点DB（viewpoints.db） | 移行実施担当 | 移行責任者 | 動作確認担当 | 発注者側責任者 |
| テナント別設定 | 移行実施担当 | 移行責任者 | 動作確認担当 | 発注者側責任者 |
| セッション署名鍵 | 移行実施担当 | 移行責任者 | 発注者側責任者 | 全利用者 |
| クロール成果物（output/） | 移行実施担当 | 移行責任者 | 動作確認担当 | — |
| 環境変数（.env） | 移行実施担当 | 移行責任者 | — | — |
| アプリケーションコード | 移行実施担当 | 移行責任者 | — | — |

RACIの割当はWS2D-MG-001§6の体制確定と同時に見直し、実際の氏名を記入した版を別途正式なプロジェクト管理資料として保管することを推奨する。

────────────────────────────────────────

## 16. 移行と通常運用の切り替え基準

判定OK後、いつから「通常運用」（WS2D-OP-001の定常運用作業）に切り替えるかの目安を示す。

判定OK直後から数日間は、WS2D-OP-001§3の日次確認項目（メトリクス・エラーログ・クロール監査ログ）を通常より高い頻度（例: 半日ごと）で確認することを推奨する。

移行元（旧環境）は、判定OK後もWS2D-MG-001§5 W-13で定める観察期間が終了するまで廃止せず、退避データとして保持する。

観察期間中に問題が発見された場合は、§5の切り戻し手順ではなく個別の障害対応（WS2D-TS-001）で対処できないかをまず検討する。切り戻しはデータ全体を戻す大きな操作であるため、軽微な問題での実施は避ける。

観察期間終了後、WS2D-OP-001の定常運用作業表の頻度（日次・週次・月次）に戻す。

────────────────────────────────────────

## 17. 移行前後のファイル一覧突合手順（詳細）

§2手順8の「ファイル数の突合」を、より厳密に実施する場合の追加手順を示す。監査要件が厳しい場合や、大量データを扱う場合に用いる。

表 17-1　移行前後のファイル一覧突合手順（詳細）

| # | 手順 | 実行コマンド | 期待される結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移行元でファイル一覧とサイズを記録する | find output instance -type f -exec ls -la {} \; > /tmp/before-listing.txt | 一覧ファイルが生成される |
| 2 | 移行元でチェックサム一覧を記録する | find output instance -type f -exec shasum -a 256 {} \; > /tmp/before-checksums.txt | チェックサム一覧が生成される |
| 3 | 移行先で同様の一覧を記録する | 移行先で手順1・2と同じコマンドを実行 | /tmp/after-listing.txt /tmp/after-checksums.txt が生成される |
| 4 | ファイル数を比較する | wc -l /tmp/before-listing.txt /tmp/after-listing.txt | 件数が一致する（パスのプレフィックスの違いは除く） |
| 5 | チェックサムを比較する | チェックサム部分（1列目）のみを抽出してソートしdiffする | 差分が無い |
| 6 | 差分があった場合の対応 | 差分ファイルを個別に再コピーする | 再比較して差分が解消する |

この手順は.envやinstance/secret_key等の秘密情報を含むファイルのパスをログに残すため、生成した一覧ファイルは作業完了後に削除すること。

────────────────────────────────────────

## 18. 改訂履歴

表 18-1　改訂履歴

| 版 | 日付 | 内容 | 作成者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-08-02 | 新規作成（未検証。リハーサル実施後に実測値で改訂予定） | 開発チーム |