社外秘

WebSpec2Doc システム開発

構成管理計画書

WS2D-CM-001

| 文書ID | WS2D-CM-001 |
| --- | --- |
| 版数 | 1.0 |
| 作成日 | 2026-08-02 |
| 作成者 | 開発チーム |
| 機密区分 | 社外秘 |
| 正本 | docs/sdlc/60_quality/WS2D-CM-001_構成管理計画書.md |

# 文書管理情報

| 文書名 | 構成管理計画書 |
| --- | --- |
| 文書ID | WS2D-CM-001 |
| プロジェクト名 | WebSpec2Doc |
| 配布先 | 発注者、開発チーム、運用担当 |
| 保管場所 | リポジトリ docs/sdlc/ 配下 |
| 更新方法 | 正本 Markdown を修正し scripts/build_delivery_docs.py で再生成 |

# 承認欄

| 区分 | 氏名 | 承認日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作成 |  |  |  |
| 査閲 |  |  |  |
| 承認 |  |  |  |

※ 承認欄は納品時に記入する。

# 目次

（Word で開き F9 キーを押すと目次が生成されます）

# 表目次

表 2-1　構成管理対象（構成品目）の一覧

表 3-1　文書ID体系

表 5-1　変更管理プロセス

表 6-1　ベースライン管理

表 10-1　構成管理ツール

表 12-1　構成品目のライフサイクル（状態遷移）

表 13-1　構成管理の役割と責任

表 14-1　命名規則違反時の扱い

表 15-1　外部規格との対応

表 18-1　改訂履歴

文書ID: WS2D-CM-001

版数: 1.0 / 作成日: 2026-08-02 / 最終更新: 2026-08-02

対象読者: 開発チーム、レビュアー、納品先の構成管理監査担当者

関連文書: docs/sdlc/README.md（SDLC文書体系全体）、WS2D-RL-001_リリース手順書.md（リリースゲート）、WS2D-CS-001_コーディング規約.md、WS2D-QA-001_品質保証計画書.md、WS2D-MG-001_移行計画書.md（構成品目の移行時の扱い）

────────────────────────────────────────

## 1. 構成管理の目的と適用範囲

構成管理（Configuration Management）の目的は、WebSpec2Docの開発・納品において「何がどのバージョンで、どこにあり、誰が・いつ・なぜ変更したか」を常に追跡可能にすることである。具体的には次を保証する。

ソースコード・設計文書・テスト資産の対応関係が追跡できる（トレーサビリティ）。

変更が承認プロセスを経て記録される（変更管理）。

任意の時点の「確定版」（ベースライン）を再現できる。

ドキュメントとコードの実態が乖離していないことを定期的に検証できる（構成監査）。

適用範囲は、本リポジトリ（/Users/fujimagariyuki/dev/active/webspec2doc）で管理される全ての構成品目（§2）とする。対象外は、開発者個人のローカル環境設定（エディタ設定等、リポジトリにコミットされないもの）とする。

本書は docs/sdlc/README.md が定める文書体系のうち 60_quality 区分の新設文書であり、既存の WS2D-QA-001_品質保証計画書.md（品質保証のプロセス）とは責務を分ける。品質保証計画書は「何を・どう検証するか」、本書は「何を・どう識別し・どう変更管理するか」を扱う。

────────────────────────────────────────

## 2. 構成管理対象（構成品目）の一覧

出典: リポジトリ実構成（find結果）、Makefile、requirements.txt / requirements-dev.txt、pyproject.toml、.githooks/pre-commit。

表 2-1　構成管理対象（構成品目）の一覧

| 構成品目 | 具体例 | 識別方法 | 保管場所 | 管理方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ソースコード | src/, web/, app.py | Gitコミットハッシュ／ブランチ／PR番号 | Gitリポジトリ（GitHub） | Git管理、PRレビュー、pre-commit hookによる自動ゲート |
| 設計文書 | docs/sdlc/10_requirements/〜30_implementation/配下のMarkdown/docx/xlsx | 文書ID WS2D-{種別}-{連番} ＋改訂履歴の版数 | Gitリポジトリ内（docs/sdlc/） | Markdownを正とし、docx/xlsxは配布用の同梱物（更新方法は本書時点で自動生成か手動変換か未確認） |
| テストコード | tests/*.py, tests/e2e/*.py | ファイルパス＋Gitコミットハッシュ | Gitリポジトリ（tests/） | ソースコードと同じPRで変更、pre-commit hookの対象 |
| テストデータ | data/viewpoint_templates/, data/*.json, tests/配下のフィクスチャ | ファイルパス | Gitリポジトリ | ソースコードと同一のGit管理下（バイナリの大容量データは本リポジトリには無い） |
| ビルド成果物 | docs/sdlc/**/*.docx, docs/sdlc/**/*.xlsx, docs/sdlc/_asbuilt/*.json, schema.sql | ファイルパス＋生成元スクリプト | Gitリポジトリ（生成物もコミットされている） | scripts/extract_asbuilt.py等の生成スクリプトを正とし、生成物は再現可能（§7参照） |
| 依存パッケージ | requirements.txt, requirements-dev.txt | パッケージ名＋固定バージョン（例: flask==3.1.3） | Gitリポジトリ直下 | 原則ピン留め、更新はmake audit起点（§8） |
| 環境設定 | .env（値は対象外）, pyproject.toml, Makefile, .githooks/pre-commit | ファイルパス | Gitリポジトリ（.env自体は.gitignore対象） | .envは秘密情報を含むためGit管理外、構造（キー名）のみWS2D-EN-001§4で文書化 |

各構成品目の詳細な物理配置は docs/sdlc/_asbuilt/ 配下の as-built 抽出結果（modules.json, routes.json, templates.json, licenses.json）でも機械的に確認できる。

────────────────────────────────────────

## 3. 識別体系

### 3.1 文書ID体系

docs/sdlc/README.md が定める規則: WS2D-{種別2文字}-{連番3桁}。実際の運用（find docs/sdlc -type fで確認）は次のとおり。

表 3-1　文書ID体系

| 区分ディレクトリ | 使用中のプレフィックス |
| --- | --- |
| 10_requirements | BF, GL, NF, RD |
| 20_design | BD, DD, IF, OD, SD |
| 30_implementation | BA, CS, MD, PD |
| 40_test | AT, DL, IT, ST, TM, TP, TR, TS（-050/-051、「テストシナリオ」の意味）, TV, UT |
| 50_operation | EN, OP, RL, TS（-001、「障害対応=TroubleShooting」の意味）, MG（本体系で新設） |
| 60_quality | QA, CM（本書自身） |
| 70_delivery | LI |

識別体系上の既知の揺らぎ（構成監査で確認済みの事実）: TS というプレフィックスが 40_test（テストシナリオ、WS2D-TS-050/051）と 50_operation（障害対応=Trouble Shooting、WS2D-TS-001）の2箇所で異なる意味に使われている。文書IDだけでは種別を一意に判別できず、実際には「ディレクトリ＋ID」の組で一意性を保っている。本書では新設する MG（移行）・CM（構成管理）が既存プレフィックスと衝突しないことをfind docs/sdlc -type fで確認済みである。将来プレフィックスを追加する際は、同様に既存一覧との衝突確認を行うこと。

### 3.2 バージョン番号規則

文書のバージョン: 各SDLC文書末尾の「改訂履歴」表にある版数（例: 1.0, 2.0, 3.0）。メジャー番号は章立てが変わる全面改訂、マイナー番号は部分更新、という運用をWS2D-OP-001の改訂履歴（2.0→3.0で全面改訂）で確認できる。

ソフトウェアのバージョン: 本リポジトリの pyproject.toml には [project] セクション・バージョン番号が定義されていない（内容を全文確認済み）。CHANGELOG.md / VERSIONファイルも存在しない（findで確認済み）。したがって現状、ソフトウェア側のセマンティックバージョニングは未導入であり、リリースの識別はGitのコミットハッシュとPR番号（例: #158）が実体になっている。

提案（本書時点では未確定・要決定）: 今後リリース単位での識別が必要になった場合、Gitタグ（vMAJOR.MINOR.PATCH）の付与を導入することを推奨する。ただし本書時点でこの運用は開始されていない（git tagの実行結果が0件であることを確認済み）。

### 3.3 Gitのブランチ・タグ規則

git log --oneline --graphの実測（2026-08-02時点、直近30コミット）から確認できる実際の運用は次のとおり。

ブランチ命名: <ユーザー名>/<種別>/<内容の要約>。実例: ma-garin/refactor/tenant-auth-cleanup, ma-garin/feat/multi-tenant-auth, ma-garin/fix/login-flow-order, ma-garin/chore/remove-design-docs。

種別語彙: feat / fix / refactor / chore を実際のログで確認（docs / test / perf / ci はグローバルgit-workflow規約上定義されているが、直近30件のログではブランチ名としてのperf/*等は本調査範囲では未確認）。

マージ方式: GitHub上のPRをMerge pull request #NNN from <branch>という形のマージコミットでmainに取り込んでいる（--no-ff相当。WS2D-RL-001§1の記載と一致）。Squashマージではなく、ブランチ内の個別コミットがマージコミットの下にそのまま残る。

タグ: 本書時点で未使用（git tagが空）。

────────────────────────────────────────

## 4. バージョン管理方針

ブランチ戦略: mainを安定ブランチとし、変更は必ずフィーチャーブランチ（§3.3の命名規則）で行い、GitHub PR経由でmainへマージする。直接mainへコミットする運用はWS2D-RL-001では想定されていない（実際のログも全てPRマージの形跡）。

PRの単位: 1マイルストーン（1機能・1修正）＝1〜数コミットで1PR、という運用がdocs/DEVELOPMENT.md§6に明記されている。

レビュー・承認要件: GitHub上でのブランチ保護ルール（必須レビュー人数、必須ステータスチェック等）の設定有無は本書の調査範囲では未確認。導入組織の統制要件に応じて設定することを推奨する（要決定）。

マージ後の検証: .githooks/pre-commitがローカルで自動実行されるゲート（Python構文チェック→pytest L1/L2→UI変更時は.ui-verifiedハッシュ照合）を通過したコミットのみが取り込まれる想定。ただしこれはローカルのgit hookであり、GitHub側のCI強制（サーバーサイドでの強制）とは別物である点に注意（本リポジトリにGitHub Actions等のCI設定があるかは本書の調査範囲では未確認）。

コミットメッセージ規約: feat: / fix: / refactor: / docs: / test: / chore: / perf: / ci:。属性表記（Co-Authored-By等）はグローバル設定で無効化されている。

変更履歴の一元管理: CHANGELOG.md等の一元的な変更履歴ファイルは本リポジトリに存在しない（確認済み）。変更の追跡はGitコミット履歴とPR、および各SDLC文書の改訂履歴表に分散している。

フォーク・個人リポジトリの扱い: 本開発は単一の正本リポジトリ（/Users/fujimagariyuki/dev/active/webspec2doc）で行われており、個人フォークによる並行開発は本書調査範囲では確認していない。

リリースブランチの有無: release/*のような専用リリースブランチは本書調査範囲では確認されていない。リリースはmain上の特定コミットそのものを指す運用と考えられる。

タグを用いたリリース識別の今後の運用: §3.2で述べたとおりタグは未導入。導入する場合は、mainへのマージ後にリリース判定（WS2D-RL-001）を経てからタグを打つ運用を推奨する（要決定）。

サードパーティコードの取り込み: 外部リポジトリのコードを直接コピーして取り込む「vendoring」は本書調査範囲では確認していない。依存は全てrequirements.txt経由のパッケージ管理に統一されている。

────────────────────────────────────────

## 5. 変更管理プロセス

起票 → 影響分析 → 承認 → 実装 → 検証 → 記録

表 5-1　変更管理プロセス

| 工程 | 内容 | 判断基準・承認者 |
| --- | --- | --- |
| 起票 | 変更の意図をブランチ作成またはIssueで明示する | 起票様式（Issueテンプレート等）の強制は本書時点で未確認。慣行としてブランチ名とコミットメッセージで意図を記録している |
| 影響分析 | quality/feature_contracts.ymlのrisk_level（critical/high等）と対象ファイルの種別（UI/Python）を確認し、要求されるゲートを判断する | UIファイル（.html/.js/.css、ただしdocs/*.html等は除外）を変更した場合はmake verify-uiが追加で必須になる（.githooks/pre-commitのロジック） |
| 承認 | GitHub PR上でのレビュー・マージ操作 | 正式なレビュー必須人数等のルールは未確認（要確認・要決定）。実運用ではPRマージがそのまま承認とみなされている |
| 実装 | フィーチャーブランチ上で実装 | WS2D-CS-001_コーディング規約.mdに準拠 |
| 検証 | pre-commit hook（自動）＋ マイルストーン単位のmake verify-all（手動） | WS2D-RL-001§2・§3のリリース判定基準を満たすこと |
| 記録 | マージコミット・PR番号・（該当する場合）SDLC文書の改訂履歴表への追記 | 変更が設計文書の内容に影響する場合は、対応するWS2D-*文書の改訂履歴も同一PRで更新する |

変更の承認者・却下基準は、本書時点で正式な文書化がされていない（要決定）。 少なくとも「PRのマージ可否を判断する者」を導入組織側で明確にすることを推奨する。

────────────────────────────────────────

## 6. ベースライン管理

ベースラインを設定するタイミングの推奨は次のとおり。

表 6-1　ベースライン管理

| タイミング | 対象 | 現状の裏付け |
| --- | --- | --- |
| 要件確定時 | WS2D-RD-001_要件定義書.md, WS2D-NF-001_非機能要件定義書.md | 各文書の改訂履歴表の版数が上がったタイミングをベースラインとみなせる |
| 設計確定時 | WS2D-BD-001, WS2D-SD-001, WS2D-IF-001, WS2D-DD-001 | 同上 |
| 各テストレベル完了時 | WS2D-IT-001, WS2D-ST-001, WS2D-AT-001（各「仕様兼結果報告書」） | テスト結果が記録された時点の版 |
| リリース時 | mainブランチの特定コミット | 現状はPRマージコミットのハッシュがベースラインの実体（§3.2のとおりタグ運用は未導入） |
| 四半期監査（推奨） | §7構成監査の実施結果 | 監査時点をマイナーなベースラインとして記録する運用を提案する（要決定・現状未導入） |

電子的な承認記録の現状: 承認ステータス管理や電子署名の仕組みは本リポジトリでは確認できない。運用上は「PRマージ＝承認」とみなされていると考えられるが、正式なベースライン承認プロセスはdocs/sdlc/README.mdにも明記が無い。

今後の提案（要決定・現状未導入）: リリース単位のベースラインを明確にするため、§3.2で述べたGitタグ運用の導入を提案する。導入する場合はベースラインごとにdocs/sdlc/_asbuilt/のスナップショットも併せて保存し、当時のas-built状態を再現できるようにする。

────────────────────────────────────────

## 7. 構成監査

構成監査とは、ドキュメントに書かれた内容と、実際のコード・DB・設定の実態が乖離していないかを定期的に確認する活動である。

何を確認するか: 設計文書（docs/sdlc/20_design/, 30_implementation/）に記述されたAPI・画面・DBスキーマと、実装（web/routes/*.py, templates/, docs/sdlc/_asbuilt/schema.sql）の一致。

どう確認するか: scripts/extract_asbuilt.pyが実装から機械的に抽出した as-built 情報（docs/sdlc/_asbuilt/routes.json＝エンドポイント一覧、modules.json＝モジュール一覧、templates.json＝画面テンプレート一覧、schema.sql＝実際のDBスキーマ、licenses.json＝OSSライセンス一覧）を再生成し、設計文書側の記述と突合する。差分があれば、設計文書側の記述漏れか、意図しない実装変更かを切り分ける。

いつ確認するか: マイルストーン区切り、およびリリース判定（WS2D-RL-001）の前。四半期に一度はdocs/sdlc/README.mdの実測サマリ（機能契約数、テスト件数、カバレッジ等）を再取得し、記載値を更新する。

併用する機械検証（機能契約）: python scripts/quality_harness.py — quality/feature_contracts.ymlの機能契約（51件、2026-08-02 実測）が実装と対応しているかを検証する。

併用する機械検証（トレーサビリティ）: python scripts/generate_traceability_doc.py --write — WS2D-TM-001_トレーサビリティマトリクス.mdを再生成する。

併用する機械検証（カバレッジ）: make coverage — テストカバレッジを実測し、docs/sdlc/README.md記載の閾値80%との突合を行う。

監査結果の記録先: 現状、構成監査専用の記録様式・記録先は本リポジトリに存在しない（要決定）。当面は各SDLC文書の改訂履歴表に監査実施日と結果を追記する運用を推奨する。

────────────────────────────────────────

## 8. 依存パッケージの管理

ピン留め方針: requirements.txtは大半のパッケージを厳密ピン留め（==、例: flask==3.1.3, playwright==1.61.0, pytest==9.0.3）している。例外はPillow>=11.0.0とnumpy>=2.0.0で、ファイル内コメントに「視覚複雑度の実測（web/services/visual_complexity.py）が実行時に使用。E2Eだけでなく本体コードがimportするためruntime依存として宣言する」とあり、意図的に範囲指定にしていることが読み取れる。requirements-dev.txtもruff==0.6.9 black==26.3.1 mypy==1.13.0等、開発ツールを厳密ピン留めしている。

更新手順: WS2D-RL-001§6と同一の手順を正とする。

make audit（pip-auditによるPython依存の脆弱性確認、およびAutoRunのnpm環境がある場合のnpm audit --audit-level=high）を実行する。

脆弱性または更新が必要なパッケージのバージョンをrequirements.txt/requirements-dev.txtで更新する。

make verify-all（quality-harness + test + verify-ui）がgreenであることを確認する。

PRを作成し、通常の変更管理プロセス（§5）に従ってマージする。

依存追加時の記載規約: 既存のrequirements.txtはパッケージ群ごとに日本語コメント（例: # クローリング, # Web UI, # SSO（OIDC RP））で用途を分類している。新規追加時もこの分類コメントの慣行に従う。

新規依存追加の判断基準: 新しいサードパーティパッケージを追加する場合、ライセンス種別（docs/sdlc/70_delivery/WS2D-LI-001_OSSライセンス一覧.mdとの整合）、メンテナンス状況、既存依存との重複が無いかを確認してから追加する。

開発専用パッケージとランタイム依存の分離: requirements.txt（ランタイム依存）とrequirements-dev.txt（開発・CI用ツール、-r requirements.txtを内包）を明確に分け、本番動作に不要なツールを実行時依存に含めない方針をrequirements-dev.txtのコメントで明示している。

バージョン範囲指定（`>=`）を使う場合の条件: 原則は厳密ピン留めだが、実行時に他のモジュールから直接importされ、かつ上位互換が壊れにくいと判断されるパッケージ（Pillow, numpy）に限り範囲指定を許容する。範囲指定を増やす場合はこの判断基準に照らして都度検討する。

────────────────────────────────────────

## 9. 成果物の保管とバックアップ

正本の保管場所: 本リポジトリ自体（/Users/fujimagariyuki/dev/active/webspec2doc）とそのリモート（GitHub）。ローカルの旧コピー（CLAUDE.mdに記載の旧ディレクトリ群）は2026-07-03に統合済みで参照禁止であり、正本は本リポジトリのみである。

実行時データのバックアップ: instance/・output/は成果物ではなく実行時データであり、その保管・バックアップ・リストアはWS2D-OP-001_運用手順書.md§5およびdocs/OPERATIONS_BACKUP.mdを正とする（本書では重複記載しない）。

設計文書のバイナリ変換版（docx/xlsx）: docs/sdlc/配下にMarkdownと対になる.docx/.xlsxが存在する。生成方法（自動変換スクリプトの有無）は本書の調査範囲では未確認。Markdown版を正とし、docx/xlsxは配布用の複製として扱うことを推奨する。

リポジトリ外バックアップ: Gitのリモート（GitHub）自体が実質的なオフサイトバックアップとして機能する。ただしinstance/・output/はGit管理外（生成データ・秘密情報を含むため）であり、これらは別経路のバックアップが必須である。

リポジトリのクローン先の一元化: CLAUDE.mdが定める正本ディレクトリ以外へのクローン・複製は禁止されており、旧複数コピーは2026-07-03に統合済みである。構成品目の所在を一箇所に保つことも広義の構成管理（保管場所の一元化）の一部である。

納品時のアーカイブ: 発注先への納品物一式（docs/sdlc/配下の文書、必要なソースコード一式）をアーカイブとして固定する場合は、WS2D-OP-001§9で説明されている完全アーカイブ機構（MANIFEST.jsonによるSHA-256台帳）と同様に、ハッシュ台帳を添えることを推奨する。

保管期間: 納品成果物・バックアップアーカイブの法定・契約上の保管期間は、本書時点で導入組織側の契約条件に依存するため未定義（要決定）。

アクセス権限: 秘密情報を含む.envやバックアップアーカイブへのアクセスは、運用管理者等の限定されたロールのみに許可する（docs/OPERATIONS_BACKUP.mdの方針と同一）。

世代管理との違い: output/の保持ポリシー（WS2D-OP-001§6、generations/daysモード）は運用中データの古い世代を自動的に間引く仕組みであり、本節で述べる「成果物の保管」（設計文書・リリースアーカイブ）とは目的が異なる。両者を混同しないこと。

────────────────────────────────────────

## 10. 構成管理ツール

出典: .githooks/pre-commitの実物確認、Makefile。

表 10-1　構成管理ツール

| ツール | 用途 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| Git | ソースコード・設計文書・テストコードのバージョン管理 | ローカルリポジトリ |
| GitHub | リモートリポジトリ、PRベースのレビュー・マージ | ブランチ保護設定の有無は未確認 |
| pre-commit hook（.githooks/pre-commit） | コミット時の自動品質ゲート | make setup-hooksで.git/hooks/pre-commitへ導入。内容はv2: (1)ステージ済みPythonファイルの構文チェック、(2)Python/UI変更時のpytest L1/L2実行、(3)UI変更時は.ui-verifiedマーカーの存在・鮮度（2時間以内）・UIハッシュ照合。.rebuild-modeファイルがある場合はUI刷新期間として(3)を一時的にスキップできる（マイルストーンでのmake verify-ui実施が前提） |
| Makefile | 開発コマンドの標準化（setup, test, verify-ui, quality-harness, verify-all, lint, security, audit, coverage, doctor等） | check-venvが全ターゲットの前提チェックとしてvenv/bin/pythonの存在を確認する |
| pip-audit / bandit | 依存脆弱性監査・静的セキュリティ解析 | make audit / make security |
| ruff / black / mypy | 静的解析・整形・型チェック | pyproject.tomlで設定（line-length 100, py312対象） |

本表に無いCI/CDツール（GitHub Actions等）の使用有無は、本書の調査範囲では未確認。 導入組織側でCIの有無を確認し、構成管理ツール一覧に追記すること。以上のツール構成は、本書調査時点（2026-08-02）の実物確認に基づく。ツール構成を変更した場合は、本節を更新し改訂履歴に記録すること。

────────────────────────────────────────

## 12. 構成品目のライフサイクル（状態遷移）

構成品目は次の状態を持つ（IEEE 828 構成管理の一般的な考え方を踏襲した本書独自の整理であり、本リポジトリ内で明文化された正式なワークフローツールがあるわけではない）。

表 12-1　構成品目のライフサイクル（状態遷移）

| 状態 | 意味 | 本リポジトリでの対応 |
| --- | --- | --- |
| 作業中（Draft） | フィーチャーブランチ上で編集中 | ブランチにコミットされているがPR未作成、またはPRレビュー中 |
| レビュー中（In Review） | PRが作成されレビュー待ち | GitHub PRのOpen状態 |
| 承認済み（Approved） | PRがマージされた | mainへのマージコミット |
| 却下（Rejected） | レビューで却下された | PRがCloseされmainにマージされない |
| ベースライン化（Baselined） | §6のタイミングでベースラインとして記録された | 現状は明示的なマーキング手段が無い（タグ未導入、§3.2参照）。将来導入する場合はGitタグに対応させる |
| 廃止（Retired） | 削除・置き換えられた | Git履歴上に残るがmainの現行状態からは除去済み（例: 2026-07-03の旧設計ドキュメント削除） |

状態遷移を機械的に強制する仕組み（ワークフローエンジン等）は本リポジトリには無く、GitのブランチとPRの状態がそのまま構成品目の状態を表している。

────────────────────────────────────────

## 13. 構成管理の役割と責任

構成管理に関わる役割を次に示す。氏名は本書時点で未定義（要決定）。

表 13-1　構成管理の役割と責任

| 役割 | 責務 | 本リポジトリでの実体 |
| --- | --- | --- |
| 構成管理責任者 | 識別体系・ベースライン方針の最終決定、本書の維持更新 | 要決定 |
| 開発者 | フィーチャーブランチでの実装、PR作成 | 実際のコミット履歴上の作業者（例: ユーザーma-garin） |
| レビュアー | PRレビュー、マージ可否の判断 | 要決定（ブランチ保護ルールが無い場合、事実上PR作成者自身がマージ可能な状態にあり得る点は§4のリスクとして認識する） |
| 品質保証担当 | make verify-all等のゲート結果の確認 | WS2D-QA-001_品質保証計画書.mdの体制と共通 |
| 構成監査担当 | §7の構成監査の実施 | 要決定 |

レビュアー不在でも自己マージが可能な状態は、構成管理上のリスクである。 ブランチ保護ルールの設定状況を確認し、必要であれば導入することを推奨する（§4で述べた未確認事項と同一）。

────────────────────────────────────────

## 14. 命名規則違反時の扱い

ブランチ名・コミットメッセージ・文書IDが§3の識別体系に沿っていない場合の扱いを次に示す。

ブランチ名が<ユーザー名>/<種別>/<内容>の形式に沿っていない場合、PRレビュー時に指摘し、マージ前に是正することを推奨する（強制チェックの仕組みは本書調査範囲では未確認）。

コミットメッセージの種別プレフィックス（feat:等）が無い場合も同様にレビュー指摘で運用する。

文書IDがWS2D-{種別}-{連番}の形式から外れる場合、または既存プレフィックスと衝突する場合は、本書§3.1の一覧に照らして新規プレフィックスの妥当性を確認してから採番する。

命名規則違反を機械的に検出するツール（コミットフック等）は、pre-commit hookの現行実装（.githooks/pre-commit）には含まれていない。導入する場合は.githooks/pre-commitへの追加を検討する（要決定）。

コミットメッセージ・ブランチ名の是正はレビューコメントで指摘するに留め、既にマージ済みの履歴を書き換える（git rebase等の履歴改変）ことは、共有ブランチであるmainに対しては行わない。

文書IDの連番が枝番号（例: -050, -051）を取る運用は40_test区分で既に存在する（§3.1参照）ため、同一プレフィックス内で複数文書を作る場合はこの前例に倣うことができる。

表 14-1　命名規則違反時の扱い

| 違反例 | 是正例 |
| --- | --- |
| fix-login（種別プレフィックス無し） | ma-garin/fix/login-flow-order |
| update stuff（コミットメッセージが種別・内容とも不明瞭） | fix: ログイン後の遷移順序を修正する |
| WS2D-XX-001（未定義の種別コード） | 既存一覧（§3.1）を確認し妥当なコードを新規採番、または既存コードを再利用 |

────────────────────────────────────────

## 15. 外部規格との対応

本書が扱う構成管理の枠組みは、IEEE 828（Standard for Configuration Management in Systems and Software Engineering）が定める構成管理の5活動（構成識別、構成統制、構成状態記録、構成監査、リリース管理）に沿って整理している。本書の章立てとの対応は次のとおり。

表 15-1　外部規格との対応

| IEEE 828の構成管理活動 | 本書の対応章 |
| --- | --- |
| 構成識別（Configuration Identification） | §2, §3 |
| 構成統制（Configuration Control） | §4, §5 |
| 構成状態記録（Configuration Status Accounting） | §6（ベースライン管理）、§10（ツール）、§12（ライフサイクル） |
| 構成監査（Configuration Audit） | §7 |
| リリース管理（Release Management） | §6, WS2D-RL-001_リリース手順書.md |

この対応表は本書作成にあたり著者が整理したものであり、IEEE 828の認証・準拠監査を受けたものではない。 規格の正式な要求事項全文との突合は本書の範囲外である。

────────────────────────────────────────

## 16. 構成管理ルールの周知

本書の内容は開発チーム全員が参照できるよう、リポジトリ内（docs/sdlc/60_quality/）に配置し、docs/sdlc/README.mdの文書一覧からリンクする。

新規参加者向けのオンボーディング資料（docs/DEVELOPMENT.md等）に本書へのリンクを追加することを推奨する（現時点でリンクが存在するかは未確認）。

識別体系・ブランチ命名規則を変更した場合は、変更内容をdocs/DEVELOPMENT.md§6（ハーネス／エージェント運用ルール）とも整合させる。

本書自体の改訂は§5の変更管理プロセスに従い、PRを通じて行う。

本書に記載の「要決定」項目が全て確定した時点で、版数を2.0へ上げて全面改訂することを推奨する。

構成管理に関する疑問・改善提案は、通常の変更管理プロセス（§5）と同じ経路（PR）で受け付ける。

────────────────────────────────────────

## 17. 構成管理計画の見直し

本書は初版であり、導入プロジェクトの進行や監査結果を踏まえて定期的に見直す。

見直しの契機: §16で述べた「要決定」項目の確定、構成監査（§7）での重大な乖離発見、Gitタグ運用（§3.2）の導入決定、CI/CDツール（§10）の追加。

見直しの手順: 通常の変更管理プロセス（§5）と同じ経路（PR）で本書自体を改訂し、改訂履歴（§18）に記録する。

見直しの頻度: 最低年1回、またはリリース判定（WS2D-RL-001）のタイミングに合わせて実施することを推奨する（要決定）。

本書と実態が乖離した状態を放置しないこと。乖離を発見した場合は、発見者が変更管理プロセスに従ってPRを起票する。

────────────────────────────────────────

## 18. 改訂履歴

表 18-1　改訂履歴

| 版 | 日付 | 内容 | 作成者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-08-02 | 新規作成 | 開発チーム |